Совет депутатов

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 февраля 2026 года								№ 13

О выполнении наказов избирателей за 2025 год

Заслушав и обсудив информацию по выполнению наказов избирателей за 2025 год., Совет депутатов р е ш и л:

- Информацию принять к сведению (Прилагается).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

| Председатель Совета депутатов ______________________________ С.В.Галкин | Врип главы местного самоуправления ______________________________ А.А.Васильев |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от 26 февраля 2026 года № 13

Информация по выполнению наказов избирателей за 2025 год

За период 2025 года была проведена работа по 33 пунктам наказов, из них по 17 пунктам наказов работы выполнены, общая стоимость работ, учитывая бюджеты всех уровней, составила 52 541,9 тыс. рублей.

По программе "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" выполнены работы по ремонту автомобильной дороги на проезде от ул.50 лет  ВЛКСМ до ул. 1-я Луговая (церковь, автостанция) в р.п.Ковернино на сумму 13 211,8 тыс. руб..

Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Гари, ул. Малые Гари, стоимость работ составила 2 239,5 тыс. рублей.

По программе «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству придомовых территорий по улице 50 лет ВЛКСМ у домов № 7, 9, 11, 51 р.п. Ковернино, благоустройство парка им. Разумовского – работы по обустройству футбольного поля, а также выполнен ремонт освещения центральной дорожки. Стоимость всех работ составила 9 055,6 тыс. рублей.

В рамках программы "Комплексная система обращения с ТКО" был заключен дополнительный договор с региональным оператором на вывоз навалов у контейнерных площадок в весенне – осенний период на сумму 1200 тыс. рублей.

По программе капитального ремонта многоквартирных домов по пункту наказа в 2025 год отремонтирована кровля ул. Юбилейная д.5 д.Сухоноска.

По пункту наказа в рамках реализации Адресной инвестиционной программы по Нижегородской области в 2025 году были продолжены работы по строительству единых очистных сооружений в деревне Сухоноска, однако в декабре 2025 года вступило в законную силу судебное решение о признании заключённого с ООО «Гривна» муниципального контракта не действительным, в связи с чем в январе 2026 года данный контракт расторгнут.

В рамках программы "Модернизация инженерной инфраструктуры" по наказу "Строительство единого водозабора в р.п. Ковернино Нижегородской области" заключен муниципальный контракт на строительство единого водозабора со сроком исполнения контракта 2025-2026 г.г.. Стоимость строительства составляет 306 196,9 тыс. рублей. В 2025 году выполнены работы по строительству части дороги к скважинам, проложено 4,4 км. трубопровода методом ГНБ из 11,4, закуплено оборудование.

В рамках Проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" выполнены работы по 3 наказам - ремонт дороги д. Каменное до кладбища, ремонт участка автомобильной дороги между д. Вязовка ул. Мира и с. Белбаж ул. Советская до дома №37, выполнение работ по ремонту тротуара на ул. 50 лет ВЛКСМ р.п. Ковернино общей стоимостью 10 352 тыс. рублей.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» по 1 наказу отремонтировано дорожное покрытие на ул. Центральная д. Тарасово (в асфальте), стоимость работ составила 5 539,8 тыс. рублей.

В рамках выполнения пункта наказов выполнен снос аварийного дома в р.п. Ковернино – ул. Заречная, д.17.

По пункту наказа газификации д. Щегольное ООО «Газпромгазораспределение Нижний Новгород» в 2024 году разработало ПСД на строительство газопровода высокого и низкого давления, запланированные работы по строительству газопровода были перенесены  с 2025 на 2026, однако Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.06.2025 №441 «О внесении изменений в региональную программу газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Нижегородской области от 30.12.2021 №1247»  финансирование этого объекта на 2026 год было снято.

За счет средств местного бюджета выполнены пункты наказов - ремонт асфальтового покрытия на территории детского сада д. Семино, благоустройство Парк Победы перед памятником Воину-Освободителю в д.Сухоноска, стоимость работ составила 1 535,3 тыс.рублей.

За счет средств депутата Законодательного Собрания Нижегородской области С.В. Борякина, депутата Совета депутатов Ковернинского округа Д.В. Тулупова, предпринимателей Ковернинского округа в 2025 году и до настоящего времени проводятся работы по восстановлению храма в д. Каменное.

На 2026 год запланированы мероприятия по 11 пунктам наказов общей стоимостью более 221 879 тыс. руб. (бюджеты всех уровней).

По пункту наказа в рамках реализации программы "Модернизация инженерной инфраструктуры" по наказу "Строительство единого водозабора в р.п. Ковернино Нижегородской области" продолжить строительство единого водозабора.

В рамках Проекта инициативного бюджетирования "Вам решать" запланированы работы по 4 наказам - ремонт дороги по ул.Полевая в д.Шадрино, ремонт проездов к многоквартирным домам на ул.Молодежная в д.Понурово, ремонт автомобильной дороги ул. Заречная д.Анисимово,

В рамках выполнения пунктов наказов запланированы работы по обустройству пожарного водоема д. Липовка, ремонт изгороди кладбища д.Шишино, обустройство пожарного водоема д. Шишино, снос аварийных домов на территории Хохломского территориального отдела, ремонт помещения администрации Горевского территориального отдела с. Горево, обустройство подъезда к кладбищу д. Анисимово.

Корректировка и дополнение работ по наказам проводится постоянно в рамках исполнения бюджета и участия в областных и федеральных проектах.