АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.05.2026								№594

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области», утверждённую постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 10 ноября 2020 года №683»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, утверждённым постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 26 ноября 2020 года №728, администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области  постановляет:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области», утверждённую постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 10 ноября 2020 года №683, утвердив её в новой редакции (прилагается).

2.УКС администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области обеспечить опубликование текста постановления в газете «Ковернинские новости», полного текста муниципального правового акта в сетевом издании «Ковернинские новости» и размещение его  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Ковернинского муниципального округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника УКС администрации Ковернинского округа Нижегородской области И.С.Родичева.

Врип главы местного самоуправления					А.А.Васильев

Приложение 1

к постановлению администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от _______________ 2026 года  №_______

АДРЕСНАЯ   ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ

ПО  КОВЕРНИНСКОМУ  МУНИЦИПАЛЬНОМУ  ОКРУГУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

р.п.Ковернино

2026 год

1.Паспорт программы (далее – Программа)

| Наименование Программы | «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа |  |  |
| Соисполнители Программы | -Администрация Ковернинского муниципального округа; -Финансовое управление администрации Ковернинского округа; -Управление образования администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области; -Отдел культуры и туризма; -Отдел по физической культуре и спорту; -Скоробогатовский территориальный отдел. -Гавриловский территориальный отдел. |  |  |
| Подпрограммы Программы | Не содержит подпрограмм |  |  |
| Основная цель Программы | Создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального округа |  |  |
| Основные задачи Программы | -повышение уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры городского и сельского населения Ковернинского муниципального округа; -повышение оснащённости объектов социальной инфраструктуры округа инженерными коммуникациями; - разработка градостроительной документации. |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2021-2028 годы |  |  |
| Объём расходов на реализацию программы за счёт всех источников финансирования | Программа предполагает финансирование в сумме 1212488,2 тыс.руб., в том числе по годам: 2021г.; Всего:56781,0; т.ч. ФБ- 0; ОБ -23028,8; МБ – 33752,2. 2022г.; Всего:48201,0; т.ч. ФБ-0; ОБ -9646,9; МБ – 38554,1. 2023г.; Всего:89719,3; т.ч. ФБ- 0; ОБ-70723,6; МБ – 18995,7. 2024г.; Всего:501825,0; т.ч. ФБ- 0; ОБ-480922,5; МБ – 20902,5. 2025г.; Всего:247977,8; т.ч. ФБ- 112286,2; ОБ-103144,2; МБ – 32547,4. 2026г.; Всего:210069,2; т.ч. ФБ- 116360,6; ОБ-58897,2; МБ – 34811,4. 2027г.; Всего:22210,0; т.ч. ФБ- 0; ОБ-0; МБ – 22210,0. 2028г.; Всего:35704.9; т.ч. ФБ- 0; ОБ-0; МБ – 35704.9. ИТОГО; Всего: 1212488,2; т.ч. ФБ- 228646,8; ОБ- 746363,2; МБ – 237478,2. |
| Справочно: объем налоговых расходов Ковернинского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы (всего) |  |  | нет |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |  | Наименование индикатора достижения целей Программы; Единицы измерения; Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы. 1.Строительство разводящих сетей газопровода; км; 11,4. 2. Выполнить проектно-изыскательские работы; объект; 34. 3. Выполнить градостроительную документацию; объект; 8. 4.Газоснабжение и установка котлов наружного размещения; объект; 9. 5. Ремонт объекта спортивного назначения; объект; 2. 6.Благоустройство территории р.п.Ковернино; объект; 2. 7.Установка узла учёта; объект; 1. 8. Оформление исходно-разрешительной документации; объект; 17. 9.Строительство объекта образования; объект; 0. 10.Разработка технических заданий на проектные работы; объект; 2. 11.Строительство дорог; км; 0,811. 12.Разработка схем наружных коммуникаций; объект; 2. 13.Ремонт объекта культуры; объект; 3. 14.Строительство гидротехнических сооружений (мостов); объект; 2. 15.Строительство жилого дома; объект; 1. 16.Строительство наружного водопровода; км; 0,445. 17.Строительство очистных сооружений; объект; 1. 18.Строительство объекта спортивного назначения; объект; 1. 19.Капитальный ремонт объекта общественного назначения; объект; 3. 20. Ремонт объекта инженерной инфраструктуры; объект; 1. 21. Ремонт гидротехничес -кого сооружения; объект; 2. 22. Строительство единого водозабора; объект; 1. |

2.Текстовая часть муниципальной программы.

2.1.Характеристика текущего состояния.

Настоящая  Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры, разработка проектной и градостроительной документации), повышающих обеспеченность населения Ковернинского муниципального округа объектами  социальной и инженерной инфраструктуры и оснащённость системами водо- и газоснабжения.

Социальное развитие общества в целом, и, в частности, населения, зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни влияют многие факторы: обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного и культурного обслуживания.

Недостаточный уровень обеспеченности территории Ковернинского муниципального округа объектами социальной инженерной инфраструктуры- главная проблема к социально- экономической дифференциации развития территории.

Объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа и крайне неравномерно размещены по территории округа, более того, ряд поселений вообще не получают некоторые виды жизненно важных услуг. Возможностей местного бюджета недостаточно, чтобы полноценно и быстро решить проблему по развитию сети учреждений социальной сферы и инженерных коммуникаций.

Данная Программа  направлена на обеспечение софинансирования  объектов, включённых в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области.

В рамках Программы приоритетным является решение социальных задач, наибольший объем средств направляется на:

- проектные и строительные работы для объектов образования;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- проектные работы документов землеустройства;

- проектные и строительные работы для гидротехнических объектов;

- объекты спортивного назначения;

- жилищное строительство.

Своевременное финансирование и осознанный выбор приоритетности строительства объектов, необходимых для создания системы социальной и инженерной инфраструктуры с учётом потребностей округа.

2.2.Цели и задачи.

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального округа.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1.Повышения уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Ковернинского муниципального округа.

2.Повышение оснащённости  объектов социальной инфраструктуры  округа инженерными коммуникациями.

3.Разработка градостроительной документации.

2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа реализуется с 2021 по 2028 годы в один этап.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Система программных мероприятий изложена в приложении к настоящей Программе (Приложение 1).

2.5.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

| Наименование индикатора достижения целей Программы | Единицы измерения | Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 1.Строительство разводящих сетей газопровода | км | 2021г.- 0; 2022г.- 4,6; 2028г.- 6,8 |
| 2. Выполнить проектно-изыскательские работы | объект | 2021г. – 11; 2022г.- 6; 2024 г. – 7 2025 г. – 4 2026 г. –3 2027г. – 2 2028 г. - 1 |
| 3. Выполнить градостроительную документацию | объект | 2021г. – 1 2022г. – 1 2023г. – 1 2024г. - 1 2025г. – 1 2026г. – 1 2027г. – 1 2028г.- 1 |
| 4.Газоснабжение и установка котлов наружного размещения | объект | 2021г.- 2 2022г. – 2 2025г. – 1 2027г. – 3 2028г.- 1 |
| 5.Ремонт объекта спортивного назначения | объект | 2021г. – 1 2023г. - 1 |
| 6.Благоустройство территории р.п.Ковернино | объект | 2021г. – 1 2022г. – 1 |
| 7.Установка узла учёта | объект | 2021г. - 1 |
| 8.Оформление исходно-разрешительной документации, экспертиза. | объект | 2021г. - 8 2022г. – 3 2024г. – 2 2025г. – 1 2026г. –1 2027г. – 1 2028г.- 1 |
| 9.Строительство объекта образования | объект | 2025г. - |
| 10.Разработка технических заданий на проектные работы | объект | 2022г. - 2 |
| 11. Строительство дорог | км | 2022г. -0,211 2024г. -0,3 2025г. –0.3 |
| 12.Разработка схем наружных коммуникаций | объект | 2022г. – 1 2024г. - 1 |
| 13.Ремонт объекта культуры | объект | 2022г. – 1 2023г. – 1 2024г. - 1 |
| 14.Строительство гидротехнических сооружений (мостов) | объект | 2023г. – 1 2024г. - 1 |
| 15.Строительство жилого дома | объект | 2023г. – 1 |
| 16.Строительство наружного водопровода | км | 2023г. – 0,445 |
| 17.Строительство очистных сооружений | % объекта | 2024г.- 43,1% 2025г. – 31,7% 2026г.- 25,2% |
| 18.Строительство объекта спортивного назначения | объект | 2024г. - 1 |
| 19.Капитальный ремонт объекта общественного назначения | объект | 2024г. – 1 2025г. - 2 |
| 20. Ремонт объекта инженерной инфраструктуры | объект | 2024г. - 1 |
| 21. Ремонт гидротехнического сооружения | объект | 2024г. – 1 2025г. – 1 |
| 22. Строительство единого водозабора | объект | 2025г. – 45% 2026г. – 55% |

2.6.Меры правового регулирования муниципальной программы.

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный контракт | Заключается по результатам проведённых муниципальных закупок | 1.Администрация Ковернинского муниципального округа; 2.УКС Администрации. 3.Управление образования. 4.Отдел спорта. 5.Отдел культуры и туризма. 6.Гавриловский территориальный отдел. | 2021-2028 годы |

2.7.Обоснование объёма финансовых ресурсов муниципальной программы. Финансирование мероприятий  Программы за 2021-2028 годы составит

1212488,2 тыс.руб.

| Год реализации Программы | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 г. | 56781,0 | 0 | 23028,8 | 33752,2 | 0 |
| 2022 г. | 48201,0 | 0 | 9646,9 | 38554,1 | 0 |
| 2023г. | 89719,3 | 0 | 70723,6 | 18995,7 | 0 |
| 2024 г. | 501825,0 | 0 | 480922,5 | 20902,5 | 0 |
| 2025г. | 247977,8 | 112286,2 | 103144,2 | 32547,4 | 0 |
| 2026г. | 210069,2 | 116360,6 | 58897,2 | 34811,4 | 0 |
| 2027г. | 22210,0 | 0 | 0 | 22210,0 | 0 |
| 2028г. | 35704.9 | 0 | 0 | 35704.9 |  |
| ВСЕГО | 1212488,2 | 228646,8 | 746363,2 | 237478,2 | 0 |

Объёмы и источники финансирования могут корректироваться при изменении условий нормативно-правовой базы и порядка  финансирования мероприятий Программы.

Перечень объектов Программы и утверждённые бюджетные ассигнования по Программе могут уточняться в течение финансового года и перераспределяться на другие объекты на основании корректировки государственных программ Нижегородской области и в соответствии с принятыми решениями исполнителей основных мероприятий Программы.

2.8.Анализ рисков реализации муниципальной программы.

На реализацию Программы и достижение поставленных задач могут повлиять негативные факторы.

| Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию Программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- |
| Сокращение бюджетных расходов вследствие внешних экономических и финансовых факторов | Привлечение средств областного бюджета, поиск соинвесторов. |

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации Программы оценивается на основании сопоставления:

1) степени достижения целей и решения задач Программы;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района;

3) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации индикаторов и непосредственных результатов, а также мероприятий в установленные сроки.

Не достижение указанных в Программе индикаторов будет свидетельствовать о неэффективной работе управления архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ковернинского муниципального округа, в том числе  неполноте контроля за исполнением запланированных мероприятий и проектов со стороны администрации Ковернинского муниципального округа.

Приложение 2

к постановлению администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от ___________ 2026 года №_______

ПЕРЕЧНЬ  ОБЪЕКТОВ

АДРЕСНОЙ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ

по КОВЕРНИНСКОМУ  МУНИЦИПАЛЬНОМУ  ОКРУГУ

| п/п | Наименование объекта | Год начала реализации | Год окон чания реализации | Год реализации | Объемы финансирования по источникам, тыс.руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | Внебюдж. |  |
| 1 | Распределительные газопроводы д.Тарасово Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2022 | всего | 14460,2 | 0 | 10215,2 | 4245,0 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2021 | 11380,3 |  | 8193,5 | 3186,8 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 3079,9 |  | 2021,7 | 1058,2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2 | Распределительные газопроводы д.Понурово Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2022 | всего | 3633,5 | 0 | 0 | 3633,5 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2021 | 2700,0 |  |  | 2700,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 933,5 |  |  | 933,5 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3 | Распределительный газопровод ул.Зарубина р.п.Ковернино | 2021 | 2021 | всего | 93,0 | 0 | 0 | 93,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2021 | 93,0 |  |  | 93,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4 | Газоснабжение КСШ №1 и д/с "Рябинка" | 2021 | 2021 | всего | 4239,7 | 0 | 0 | 4239,7 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2021 | 4239,7 |  |  | 4239,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 5 | Газоснабжение КСШ №2 | 2021 | 2021 | всего | 3580,6 | 0 | 0 | 3580,6 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2021 | 3580,6 |  |  | 3580,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 6 | Установка котла наружного разме щения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципаль ный округ, д.Гавриловка, ул.Садовая, д.2 (объект: Школа) (газификация) | 2021 | 2022 | всего | 8666,4 | 0 | 0 | 8666,4 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2021 | 444,8 |  |  | 444,8 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 8221,6 |  |  | 8221,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 7 | Установка котла наружного разме щения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципаль ный округ, д.Гавриловка, ул.Школьная, д.1 (объект: Детский сад "Светлячок") (газификация) | 2021 | 2022 | всего | 9748,8 | 0 | 0 | 9748,8 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2021 | 372,9 |  |  | 372,9 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 9375,9 |  |  | 9375,9 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 8 | Разработка ПСД на ремонт, реконструкцию муниципальных учреждений (объекты культуры) | 2021 | 2021 | всего | 539,0 | 0 | 0 | 539,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2021 | 539,0 |  |  | 539,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 9 | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей | 2021 | 2028 | всего | 1598,2 | 0 | 0 | 1598,2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 42,1 |  |  | 42,1 | 0 | СМР, ПИР |
|  |  |  |  | 2022 | 5,0 |  |  | 5,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 181,1 |  |  | 181,1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 370,0 |  |  | 370,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 500,0 |  |  | 500,0 | 0 |  |
| 10 | Строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино Нижегородской области | 2021 | 2025 | всего | 22355,0 | 0 | 0 | 22355,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 5000,0 |  |  | 5000,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2022 | 5950,0 |  |  | 5950,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 4465,0 |  |  | 4465,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2980,0 |  |  | 2980,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1980,0 |  |  | 1980,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 1980,0 |  |  | 1980,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 11 | Строительство детского сада на 240 мест в р.п.Ковернино | 2021 | 2024 | всего | 386,5 | 0 | 0 | 386,5 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 342,5 |  |  | 342,5 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2022 | 44,0 |  |  | 44,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 12 | Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования застройки поселений Ковернинского округа | 2021 | 2028 | всего | 12781,3 | 0 | 0 | 12781,3 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 400,0 |  |  | 400,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2022 | 1550,0 |  |  | 1550,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 830,9 |  |  | 830,9 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 108,0 |  |  | 108,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1430,0 |  |  | 1430,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 3462,4 |  |  | 3462,4 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 2500,0 |  |  | 2500,0 | 0 |  |
| 13 | Разработка ПСД "Инженерная инфраструктура южного квартала р.п.Ковернино | 2021 | 2021 | всего | 115,7 | 0 | 0 | 115,7 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2021 | 115,7 |  |  | 115,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 14 | Реконструкция моста через р.Большая Серьга на автомобильной дороге подъезд к пос.Заречный | 2021 | 2024 | всего | 113584,4 | 0 | 105736,9 | 7847,5 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 3526,6 |  | 2468,6 | 1058,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 3819,5 |  | 2468,7 | 1350,8 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2023 | 69456,5 |  | 65966,5 | 3490,0 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2024 | 36771,8 |  | 34833,1 | 1938,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 15 | Строительство единого водозабора в р.п.Ковернино Нижегородской области | 2021 | 2026 | всего | 377900,9 | 228646,8 | 109810,9 | 39443,2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 6050,4 |  |  | 6050,4 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 5940,0 |  |  | 5940,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 178232,1 | 112286,2 | 52756,7 | 13189,2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 187678,4 | 116360,6 | 57054,2 | 14263,6 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 16 | Строительство автомобильной дороги "Поъезд к молочной ферме д.Мокушино" | 2021 | 2021 | всего | 877,2 | 0 | 386,8 | 490,4 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 877,2 |  | 386,8 | 490,4 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 17 | Канализационные очистные сооружения производительностью 1100м3/сут с подводящим и отводящим коллекторами, расположенные в д.Сухоноска Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2026 | всего | 491180,4 | 0 | 482127,3 | 9053,1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 11270,0 |  | 10706,5 | 563,5 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 431187,9 |  | 426876,0 | 4311,9 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 48722,5 |  | 44544,8 | 4177,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений д.Новопокровское Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2021 | всего | 9,3 | 0 | 0 | 9,3 | 0 | АДО, ТО |
|  |  |  |  | 2021 | 9,3 |  |  | 9,3 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 19 | Распределительный газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2022 | всего | 192,1 | 0 | 0 | 192,1 | 0 | АДО, ТО |
|  |  |  |  | 2021 | 171,3 |  |  | 171,3 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 20,8 |  |  | 20,8 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 20 | Распределительный газопроводы д.Талицы Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2021 | всего | 116,1 | 0 | 0 | 116,1 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2021 | 116,1 |  |  | 116,1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 21 | Распределительный газопроводы д.Щегольное Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2021 | всего | 104,4 | 0 | 0 | 104,4 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2021 | 104,4 |  |  | 104,4 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 22 | Водозаборная скважина ул.Зарубина в р.п.Ковернино | 2021 | 2021 | всего | 47,6 | 0 | 0 | 47,6 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2021 | 47,6 |  |  | 47,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 23 | Межпоселковый газопровод от д.Марково до д.Понурово Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2022 | всего | 263,1 | 0 | 0 | 263,1 | 0 | ВДГО |
|  |  |  |  | 2021 | 65,3 |  |  | 65,3 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 197,8 |  |  | 197,8 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 24 | Капитальный ремонт кровли спорткомплекса "Узола" р.п.Ковернино | 2021 | 2021 | всего | 1591,8 | 0 | 1273,4 | 318,4 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2021 | 1591,8 |  | 1273,4 | 318,4 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 25 | Благоустройство "Сада Победы" в р.п.Ковернино | 2021 | 2021 | всего | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2021 | 3000,0 |  |  | 3000,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 26 | Благоустройство общественной территории в р.п.Ковернино | 2021 | 2021 | всего | 213,0 | 0 | 0 | 213,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2021 | 213,0 |  |  | 213,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 27 | Cтроительство многофункциональной спортивной площадки д.Семино | 2021 | 2021 | всего | 12,4 | 0 | 0 | 12,4 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2021 | 12,4 |  |  | 12,4 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 28 | Установка узла учета в спорткомплексе "Олимп" д.Гавриловка | 2021 | 2022 | всего | 977,4 | 0 | 0 | 977,4 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2021 | 475,0 |  |  | 475,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 502,4 |  |  | 502,4 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 29 | Объект культурного наследия регионального назначения "Дом в котором находился уездный совет народных депутатов поселок Ковернино ул.Советская д.18" | 2022 | 2023 | всего | 7808,5 | 0 | 5401,3 | 2407,2 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2021 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 4050,1 |  | 2846,5 | 1203,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 3758,4 |  | 2554,8 | 1203,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 30 | Школа искусств в р.п.Ковернино | 2022 | 2022 | всего | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2021 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 20,0 |  |  | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 31 | Физкультурный комплекс для игровых видов спорта в р.п.Ковернино | 2022 | 2022 | всего | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2021 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 20,0 |  |  | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 32 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к молочной ферме от а/д Большие Круты-Малые круты-Романово в Ковернинском районе Нижегородской области" | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к молочной ферме в д.Михайлово Ковернинского района Нижегородской области" | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к молочной ферме в д.Кошелево от а/д д.Хохлома- д.Кошелево- д.Шишино в Ковернинском районе Нижегородской области" | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Проектная документация на охранные зоны газопроводов в д.Тарасово и д.Шабоши | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Обустройство подъездной дороги к многоквартирным жилым домам для детей сирот по ул.Зарубина км 0+211 в р.п.Ковернино | 2022 | 2022 | 2022 | 1385,3 | 0 | 0 | 1385,3 | 0 | СМР |
| 37 | Разработка схем тепловых сетей Ковернинского округа | 2022 | 2024 | всего | 242,0 |  |  | 242,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 142,0 |  |  | 142,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 38 | Обустройство площадки возле МОУ ДО "Детская музыкальная школа" по адресу р.п.Ковернино, ул.Советская, д.44 | 2022 | 2022 | 2022 | 87,7 |  |  | 87,7 | 0 | СМР |
| 39 | Капитальный ремонт кровли в Большекрутовском СДК | 2022 | 2022 | 2022 | 2887,5 |  | 2310,0 | 577,5 | 0 | СМР |
| 40 | Выполнение технического обследования автомобильной дороги по ул.Рыбная в р.п.Ковернино (участок прохождения водопропускной трубы) | 2022 | 2022 | 2022 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 | ПИР |
| 41 | Строительство разводящих наружных сетей канализации на улицах Полевая и Лесная в д.Семино | 2023 | 2024 | всего | 1570,6 | 0 | 0 | 1570,6 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2023 | 1230,0 |  |  | 1230,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 340,6 |  |  | 340,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 42 | Строительство ливневой канализа ции в западной части п.Ковернино | 2023 | 2026 | всего | 2366,1 | 0 | 0 | 2366,1 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2023 | 770,0 |  |  | 770,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 596,1 |  |  | 596,1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 43 | Газоснабжение домов многодетных семей д.Гавриловка (АДО, ТО) | 2023 | 2028 | всего | 60,0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 | АДО, ТО |
|  |  |  |  | 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 |  |
| 44 | Футбольное поле с беговыми и роллерными дорожками р.п.Ковернино | 2023 | 2026 | всего | 619,3 | 0 | 0 | 619,3 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2023 | 619,3 |  |  | 619,3 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 45 | Ремонт кровли в танцевальном зале по в д.Сухоноска, ул.Юбилейная, д.19 | 2023 | 2023 | всего | 768,2 |  |  | 768,2 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2023 | 768,2 |  |  | 768,2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 46 | Строительство пешеходного моста через р.Узола к д.Художиха Скоробогатовского тер.отдела | 2023 | 2023 | всего | 2459,6 |  |  | 2459,6 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2023 | 2459,6 |  |  | 2459,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 47 | Подготовка основания под размещение спортивных площадок "Квадрат спорта" р.п.Ковернино, ул.50летВЛКСМ, д.41; ул.Юбилейная д.35 | 2023 | 2023 | всего | 110,0 |  |  | 110,0 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2023 | 110,0 |  |  | 110,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 48 | Строительство индивидуального жилого дома р.п.Ковернино ул.Зарубина уч.69 | 2023 | 2023 | всего | 4274,2 |  | 2202,3 | 2071,9 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2023 | 4274,2 |  | 2202,3 | 2071,9 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 49 | Прокладка наружного водопровода по ул.Зарубина от дома №8 до дома №33 | 2023 | 2023 | всего | 947,2 |  |  | 947,2 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2023 | 947,2 |  |  | 947,2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 50 | Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378 | 2023 | 2026 | всего | 7089,8 |  |  | 7089,8 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 319,0 |  |  | 319,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1528,8 |  |  | 1528,8 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 5222,0 |  |  | 5222,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 51 | Строительство дороги к индивидуальным домам ул.Шашкова | 2025 | 2025 | всего | 0 |  |  | 0 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 52 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на Ковернинский МО | 2024 | 2024 | всего | 168,0 |  |  | 168,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2024 | 168,0 |  |  | 168,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 53 | Распределительные газопроводы д.Грачиха Ковернинского района Нижегородской области | 2024 | 2028 | всего | 10267,8 |  |  | 10267,8 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 10267,8 |  |  | 10267,8 | 0 |  |
| 54 | Модульная лыжная база | 2024 | 2024 | всего | 2469,3 |  |  | 2469,3 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2024 | 2257,7 |  |  | 2257,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 211,6 |  |  | 211,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 55 | Капитальный ремонт здания прокуратуры Ковернинского муниципального округа | 2024 | 2026 | всего | 18259,7 |  | 14142,9 | 4116,8 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2024 | 9290,3 |  | 6708,7 | 2581,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 6775,4 |  | 5591,2 | 1184,2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2194,0 |  | 1843,0 | 351,0 | 0 |  |
| 56 | Газификация котельной в д.Понурово ул.Молодежная д.26 (пожарное ДЕПО) | 2024 | 2028 | всего | 6782,9 |  |  | 6782,9 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2024 | 217,7 |  |  | 217,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 1250,0 |  |  | 1250,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 1260,2 |  |  | 1260,2 |  |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 4055 |  |  | 4055,0 | 0 |  |
| 57 | Капитальный ремонт здания Семинского СДК, расположенного по адресу: Нижегородская область, д.Семино, пл.Победы, д.1 | 2024 | 2024 | всего | 18891,7 |  | 12504,7 | 6387,0 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2024 | 15630,9 |  | 12504,7 | 3126,2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 3260,8 |  |  | 3260,8 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 58 | Ремонт ливневой канализации на ул.Карла Маркса в р.п.Ковернино | 2024 | 2024 | 2024 | 1369,5 |  |  | 1369,5 |  | СМР |
| 59 | Ремонт отделения почтовой связи д.Каменное Ковернинского муни ципального округа Нижегородской области | 2024 | 2025 | всего | 317,5 |  | 251,5 | 66,0 |  | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2024 | 7,0 |  | 0 | 7,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 310,5 |  | 251,5 | 59,0 |  |  |
| 60 | Ремонтные работы на плотине в д.Демино | 2024 | 2024 | 2024 | 428,5 |  |  | 428,5 |  | СМР |
| 61 | Сельский дом культуры. Установка котла наружного размещения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д.Семино, ул.Победы, д.1, кад.номер 52:08:0011708:1055 | 2025 | 2027 | всего | 7427,1 |  |  | 7427,1 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2025 | 520,0 |  |  | 520,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 907,1 |  |  | 907,1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 6000,0 |  |  | 6000,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Солнышко" д.Семино | 2025 | 2027 | всего | 6500,0 |  |  | 6500,0 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 6000 |  |  | 6000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 63 | Установка котла наружного размещения МОУ "Семинская основная школа" | 2025 | 2027 | всего | 6500,0 |  |  | 6500,0 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 6000,0 |  |  | 6000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 64 | Выполнение ремонтных работ на гидротехническом сооружении по ул.Озерная д.Демино | 2025 | 2025 | 2025 | 32,0 |  |  | 32,0 |  | СМР |
| 65 | Капитальный ремонт кровли здания МАУ "Редакция "Ковернинские новости" | 2025 | 2026 | Всего | 2149,2 |  |  | 2149,2 |  | СМР |
|  |  |  |  | 2025 | 1884,1 |  |  | 1884,1 |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 265,1 |  |  | 265,1 |  |  |
| 66 | Строительство дорог в Южном квартале р.п.Ковернино | 2026 | 2026 | 2026 | 5500,0 |  |  | 5500,0 |  | ПИР |
| 67 | Строительство парковки для детского сада "Колосок" | 2025 | 2025 | 2025 | 138,9 |  |  | 138,9 |  | ПИР |
| 68 | Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Родничок" с.Хохлома | 2027 | 2027 | 2027 | 600,0 |  |  | 600,0 |  | ПИР |
| 69 | Установка котла наружного размещения МОУ "Хохломская средняя школа" с.Хохлома | 2027 | 2027 | 2027 | 600,0 |  |  | 600,0 |  | ПИР |
| 70 | Распределительные газопроводы юго-западной части р.п.Ковернино Ковернинского муниципального округа Нижегородской области | 2028 | 2028 | 2028 | 18372,1 |  |  | 18372,1 |  |  |
| 71 | Приведение защитных сооружений гражданской обороны (на базе Ковернинской средней школы №2 и Скоробогатовской средней школы) в готовность для укрытия. | 2026 | 2026 | 2026 | 720,0 |  |  | 720,0 |  | ПИР |
|  | ИТОГО по программе |  |  | всего | 1212488,2 | 228646,8 | 746363,2 | 237478,2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 56781,0 | 0 | 23028,8 | 33752,2 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 48201,0 | 0 | 9646,9 | 38554,1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 89719,3 | 0 | 70723,6 | 18995,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 501825,0 | 0 | 480922,5 | 20902,5 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 247977,8 | 112286,2 | 103144,2 | 32547,4 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 210069,2 | 116360,6 | 58897,2 | 34811,4 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 22210,0 |  |  | 22210,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2028 | 35704,9 | 0 | 0 | 35704,9 | 0 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от ___________ 2026 года №_______

ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО КОВЕРНИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ

| Муниципальный заказчик/застройщик | № | Наименование объекта | Наименование муниципальной целевой программы | Код классификации расходов муниципального бюджета и код по ОКВЭД | Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКС Администрации Ковернинского округа | 1 | Распределительные газопроводы д.Тарасово Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502 ОКВЭД: 42.21 | СМР |
|  | 2 | Распределительные газопроводы д.Понурово Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502 ОКВЭД: 42.21 | ПИР |
|  | 3 | Распределительный газопровод ул.Зарубина р.п.Ковернино |  | 0502 ОКВЭД: 42.21 | ПИР |
|  | 4 | Газоснабжение КСШ №1 и д/с «Рябинка» |  | 0502 ОКВЭД: 42.21 | ПИР, СМР |
|  | 5 | Газоснабжение КСШ №2 |  | 0502 ОКВЭД: 42.21 | ПИР, СМР |
|  | 6 | Установка котла наружного размещения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д.Гавриловка, ул.Садовая, д.2 (объект: Школа) (газификация) |  | 0502 ОКВЭД: 42.21 | ПИР, СМР |
|  | 7 | Установка котла наружного размещения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д.Гавриловка, ул.Школьная, д.1 (объект: Детский сад "Светлячок") (газификация) |  | 0502 ОКВЭД: 42.21 | ПИР, СМР |
|  | 8 | Разработка ПСД на ремонт, реконструкцию муниципальных учреждений (объекты культуры) |  | 0801 ОКВЭД: 42.21 | ПИР |
|  | 9 | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей |  | 0502 ОКВЭД: 42.21 | ПИР, СМР |
|  | 10 | Строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино Нижегородской области |  | 0702 ОКВЭД: 41.20 | ПИР |
|  | 11 | Строительство детского сада на 240 мест в р.п.Ковернино |  | 0701 ОКВЭД: 42.1 | СМР |
|  | 12 | Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования застройки поселений Ковернинского округа |  | 0412 ОКВЭД: 41.20 | ПИР |
|  | 13 | Разработка ПСД «Инженерная инфраструктура южного квартала р.п.Ковернино |  | 0502 ОКВЭД: 41.20 | ПИР |
|  | 14 | Реконструкция моста через р.Большая Серьга на автомобильной дороге подъезд к пос.Заречный |  | 0409 ОКВЭД: 42.13 | ПИР, СМР |
|  | 15 | Строительство единого водозабора в р.п.Ковернино Нижегородской области |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | ПИР, СМР |
|  | 16 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к молочной ферме д.Мокушино" |  | 0409 ОКВЭД: 42.11. | ПИР |
|  | 17 | Канализационные очистные сооружения производительностью 1100м3/сут с проводящим и отводящим коллекторами, расположенные в д.Сухоноска |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | ПИР, СМР |
|  | 18 | Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений д.Новопокровское Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | АДО и ТО |
|  | 19 | Распределительные газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | АДО и ТО |
|  | 20 | Распределительные газопроводы д.Талицы Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | ПИР |
|  | 21 | Распределительные газопроводы д.Щегольное Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | ПИР |
|  | 22 | Водозаборная скважина ул.Зарубина в р.п.Ковернино |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | ТУ |
|  | 23 | Межпоселковый газопровод от д.Марково до д.Понурово Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | ВДГО |
|  | 24 | Капитальный ремонт кровли спорткомплекса "Узола" р.п.Ковернино |  | 1102 ОКВЭД: 42.11. | СМР |
|  | 25 | Благоустройство "Сада Победы" в р.п.Ковернино |  | 0503 ОКВЭД: 42.11. | CМР |
|  | 26 | Благоустройство общественной территории в р.п.Ковернино |  | 0503 ОКВЭД: 42.11. | ПИР |
|  | 27 | Строительство многофункциональной спортивной площадки д.Семино |  | 1102 ОКВЭД: 42.21 | ПИР |
|  | 28 | Установка узла учёта в спорткомплексе "Олимп" д.Гавриловка |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | ПИР |
|  | 29 | Объект культурного наследия регионального назначения "Дом в котором находился уездный совет народных депутатов посёлок Ковернино ул.Советская д.18" |  | 0801 ОКВЭД: 42.11. | ПИР |
|  | 30 | Школа искусств в р.п.Ковернино |  | 0801 ОКВЭД: 42.21 | ПИР |
|  | 31 | Физкультурный комплекс для игровых видов спорта в р.п.Ковернино |  | 1102 ОКВЭД: 42.21 | ПИР |
|  | 32 | Обустройство подъездной дороги к многоквартирным жилым домам для детей сирот по ул.Зарубина км 0+211 в р.п.Ковернино |  | 0409 ОКВЭД: 42.21 | СМР |
|  | 33 | Разработка схем тепловых сетей Ковернинского округа |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | ПИР |
|  | 34 | Обустройство площадки возле МОУ ДО "Детская музыкальная школа" по адресу р.п.Ковернино, ул.Советская, д.44 |  | 0409 ОКВЭД: 42.21 | СМР |
|  | 35 | Капитальный ремонт кровли в Большекрутовском СДК |  | 0801 ОКВЭД: 42.21 | СМР |
|  | 36 | Выполнение технического обследования автомобильной дороги по ул.Рыбная в р.п.Ковернино (участок прохождения водопропускной трубы) |  | 0409 ОКВЭД: 42.21 | ПИР |
|  | 37 | Строительство разводящих наружных сетей канализации на улицах Полевая и Лесная в д.Семино |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | ПИР |
|  | 38 | Строительство ливневой канализации в западной части п.Ковернино |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | ПИР |
|  | 39 | Газоснабжение домов многодетных семей д.Гавриловка (АДО, ТО) |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | АДО, ТО |
|  | 40 | Футбольное поле с беговыми и роллерными дорожками р.п.Ковернино |  | 1102 ОКВЭД: 45.23.2 | ПИР |
|  | 41 | Ремонт кровли в танцевальном зале в д.Сухоноска, ул.Юбилейная, д.19 |  | 0113 ОКВЭД: 42.11. | СМР |
|  | 42 | Строительство пешеходного моста через р.Узола к д.Художиха Скоробогатовского тер.отдела |  | 0409 ОКВЭД: 42.13 | СМР |
|  | 43 | Подготовка основания под размещение спортивных площадок "Квадрат спорта" р.п.Ковернино, ул.50летВЛКСМ, д.41; ул.Юбилейная д.35 |  | 1102 ОКВЭД: 45.23.2 | СМР |
|  | 44 | Строительство индивидуального жилого дома р.п.Ковернино ул.Зарубина уч.69 |  | 0502 ОКВЭД: 42.21. | СМР |
|  | 45 | Прокладка наружного водопровода по ул.Зарубина от дома №8 до дома №33 |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | СМР |
|  | 46 | Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378 |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 47 | Строительство дороги к индивидуальным домам ул.Шашкова |  | 0409 ОКВЭД: 42.21 | СМР |
|  | 48 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на Ковернинский МО |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР |
|  | 49 | Распределительные газопроводы д.Грачиха Ковернинского МО Нижегородской области |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 50 | Модульная лыжная база |  | 1102 ОКВЭД: 43.31 | ПИР, СМР |
|  | 51 | Капитальный ремонт здания прокуратуры Ковернинского муниципального округа |  | 0113 ОКВЭД: 43.31 | ПИР, СМР |
|  | 52 | Газификация котельной в д.Понурово ул.Молодежная д.26 (пожарное ДЕПО) |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 53 | Капитальный ремонт здания Семинского СДК, расположенного по адресу: Нижегородская область, д.Семино, пл.Победы, д.1 |  | 0801 ОКВЭД: 43.31 | СМР |
|  | 54 | Ремонт ливневой канализации на ул.Карла Маркса в р.п.Ковернино |  | 0502 ОКВЭД: 43.22 | СМР |
|  | 55 | Ремонт отделения почтовой связи д.Каменное Ковернинского муниципального округа Нижегородской области |  | 0410 ОКВЭД: 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 56 | Ремонтные работы на плотине в д.Демино |  | 0406 ОКВЭД: 71.12 | СМР |
|  | 57 | Установка котла наружного размещения дом культуры д.Семино |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 58 | Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Солнышко" д.Семино |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 59 | Установка котла наружного размещения МОУ "Семинская основная школа" |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 60 | Выполнение ремонтных работ на гидротехническом сооружении по ул.Озерная в д.Демино |  | 0406 ОКВЭД: 71.12 | СМР |
|  | 61 | Капитальный ремонт кровли здания МАУ "Редакция "Ковернинские новости" |  | 1202 ОКВЭД: 43.31 | СМР |
|  | 62 | Строительство дорог в Южном квартале р.п.Ковернино |  | 0409 ОКВЭД: 42.11 | ПИР |
|  | 63 | Строительство парковки для детского сада "Колосок" |  | 0409 ОКВЭД: 42.11 | ПИР |
|  | 64 | Установка котла наружного размещения МОУ "Хохломская средняя школа" с.Хохлома |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР |
|  | 65 | Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Родничок" с.Хохлома |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР |
|  | 66 | Разработка ПСД по приведению защитных сооружений гражданской обороны (на базе Ковернинской средней школы №2 и Скоробогатовской средней школы) в готов ность для укрытия. |  | 0701 ОКВЭД: 42.11 | ПИР |
|  | 67 | Распределительные газопроводы юго-западной части р.п.Ковернино Ковернинского муниципального округа Нижегородской области |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | СМР |

Приложение 4

к постановлению администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от ___________ 2026 года №_______

## План реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округа Нижегородской области» на 2021-2028 годы

| Наименование объекта | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |  | Финансиро вание на 2021год, тыс.руб. |  | Финансиро вание на 2022год, тыс.руб. |  | Финансиро вание на 2023год, тыс.руб. |  | Финансиро вание на 2024год, тыс.руб. |  | Финансиро вание на 2025год, тыс.руб. |  |  | Финансиро вание на 2026год, тыс.руб. |  |  | Финансиро вание на 2027год, тыс.руб. |  |  | Финансирование на 2028 год, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | Областн. б-т | Местный б-т | Областн. б-т | Местный б-т | Областн. б-т | Местный б-т | Областн. б-т | Местный б-т | Федерал. б-т | Областн. б-т | Местный б-т | Федерал. б-т | Областн. б-т | Местный б-т | Федерал. б-т | Областн. б-т | Местный б-т | Федерал. б-т | Областн. б-т | Местный б-т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Распределительные газопроводы д.Тарасово Ковернинского района Нижегородской области, | УКС | 2021 | 2022 | 4,6км | 4,6км | - | - | - | - | - | - | 8193,5 | 3186,8 | 2021,7 | 1058,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Распределительные газопроводы д.Понурово Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2022 | 6.5км | 6.5км | - | - | - | - | - | - | - | 2700,0 | - | 933,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Распределительный газопровод ул.Зарубина р.п.Ковернино | УКС | 2021 | 2021 | 1,4км | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,0 | - | - | - | - | - | - | -, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение КСШ №1 и д/с "Рябинка" | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 4239,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение КСШ №2 | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 3580,6 | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378) | УКС | 2021 | 2022 | 1 объект | -1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 444,8 | - | 8221,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка котла наружного размещения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д.Гавриловка, ул.Школьная, д.1 (объект: Детский сад "Светлячок") (газификация) | УКС | 2021 | 2022 | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 372,9 | - | 9375,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка ПСД на ремонт, реконструкцию муниципальных учреждений (объекты культуры) | УКС, отдел культуры | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 539,0 | - | - | --- | - - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей | УКС | 2021 | 2028 | 1 объект | 1 объект | - | - | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | 42,1 | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 181,1 | - | - | 370,0 | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
| Строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино Нижегородской области | УКС | 2021 | 2026 | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | - | 5000,0 | - | 5950,0 | - | 4465,0 | - | 2980,0 | - | - | 1980,0 | - | - | 1980,0 | - | - | - | - | - | - |
| Строительского детского сада на 240 мест в р.п.Ковернино | УКС | 2021 | 2024 | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 342,5 | - | 44,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования и застройки поселений Ковернинского района | УКС | 2021 | 2028 | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | 400,0 | - | 1550,0 | - | 830,9 | - | 108,0 | - | - | 1430,0 | - | - | 3462,4 | - | - | 2500,0 | - | - | 2500,0 |
| Разработка ПСД «Инженерная инфраструктура южного квартала р.п.Ковернино» | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция моста через р.Большая Серьга на автомобильной дороге подъезд к пос.Заречный | УКС | 2021 | 2025 | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | - | 2468,6 | 1058,0 | 2468,7 | 1350,8 | 65966,5 | 3490,0 | 34833,1 | 1938,7 | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство единого водозабора в р.п.Ковернино Нижегородской области | УКС | 2021 | 2026 | 1 объект | 1 объект | - | - | 1 объект | 1 объект | - | - | - | 6050,4 | - | 5940,0 | - | - | - | - | 112286,2 | 52756,7 | 13189,2 | 116360,6 | 57054,2 | 14263,6 | - | - | - | - | - | - |
| Строительство автомобильной дороги "Подъезд к молочной ферме д.Мокушино" | УКС | 2021 | 2021 | 0,171км | - | - | - | - | - | - | - | 386,8 | 490,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Канализационные очистные сооружения производительностью 1100м3/сут с подводя щим и отводящим кол лекторами, располо женные в д.Сухоноска Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2026 | 1 объект | - | - | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | 10706,5 | 563,5 | - | - | - | - | 426876,0 | 4311,9 | - | 44544,8 | 4177,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений д.Новопокровское Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Распределительные газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2022 | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 171,3 | - | 20.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Распределительные газопроводы д.Талицы Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Распределительные газопроводы д.Щегольное Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водозаборная скважина ул.Зарубина в р.п.Ковернино | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межпоселковый газопровод от д.Марково до д.Понурово Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2022 | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 65,3 | - | 197.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт кровли спорткомплекса "Узола" р.п.Ковернино | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 1273,4 | 318,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Благоустройство "Сада Победы" в р.п.Ковернино | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Благоустройство общественной территории в р.п.Ковернино | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cтроительство многофункциональной спортивной площадки д.Семино | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка узла учёта в спорткомплексе "Олимп" д.Гавриловка | УКС | 2021 | 2022 | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 475,0 | - | 502,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объект культурного наследия регионального назначения "Дом в котором находился уездный совет народных депутатов посёлок Ковернино ул.Советская д.18" | УКС | 2022 | 2023 | - | 1 объект | -1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 2846,5 | 1203.6 | 2554,8 | 1203.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Школа искусств в р.п.Ковернино | УКС | 2022 | 2022 | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Физкультурный комплекс для игровых видов спорта в р.п.Ковернино | УКС | 2022 | 2022 | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обустройство подъездной дороги к многоквартирным жилым домам для детей сирот по ул.Зарубина км 0+211 в р.п.Ковернино | УКС | 2022 | 2022 | - | 0,211км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка схем тепловых сетей Ковернинского округа | УКС | 2022 | 2024 | - | 1 объект | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | 142,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обустройство площадки возле МОУ ДО "Детская музыкальная школа" по адресу р.п.Ковернино, ул.Советская, д.44 | УКС | 2022 | 2022 | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт кровли в Большекрутовском СДК | Отдел культуры | 2022 | 2022 | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 2310,0 | 577,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполнение технического обследования автомобильной дороги по ул.Рыбная в р.п.Ковернино (участок прохождения водопропускной трубы) | УКС | 2022 | 2022 | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство разводящих наружных сетей канализации на улицах Полевая и Лесная в д.Семино | УКС | 2023 | 2024 | - | - | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1230.0 | - | 340,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство ливневой канализации в западной части п.Ковернино | УКС | 2023 | 2023 | - | - | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 770,0 | - | 596,1 | - | - | 500,0 | - | - | 500.0 | - | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение домов многодетных семей д.Гавриловка (АДО,ТО) | УКС | 2023 | 2026 | - | - | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | 10,0 | - | 10,0 |  | - | 10,0 |  | - | 10,0 |  | - | 10,0 | - | - | 10.0 |
| Футбольное поле с беговыми и роллерными дорожками р.п.Ковернино | УКС | 2023 | 2026 | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт кровли в танцевальном зале в д.Сухоноска, ул.Юбилейная, д.19 | УКС | 2023 | 2023 | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство пешеходного моста через р.Узола к д.Худо жиха Скоробогатов ского тер.отдела | Соробог.тер.отд. | 2023 | 2023 | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2459,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подготовка основания под размещение спортивных площадок "Квадрат спорта" р.п.Ковернино, ул.50летВЛКСМ, д.41; ул.Юбилейная д.35 | Отдел спорта | 2023 | 2023 | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство индиви дуального жилого дома р.п.Ковернино ул.Зарубина уч.69 | УКС | 2023 | 2023 | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2202,3 | 2071,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прокладка наружного водопровода по ул.Зарубина от дома №8 до дома №33 | УКС | 2023 | 2023 | - | - | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 947,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378 | УКС | 2023 | 2026 | - | - | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | 319,0 | - | - | 1528,8 | - | - | 5222.0 |  | - | - | - | - | - |
| Строительство дороги к индивидуальным домам ул.Шашкова | УКС | 2024 | 2024 | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на Ковернинский МО | УКС | 2024 | 2024 | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Распределительные газопроводы д.Грачиха Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2024 | 2028 | - | - | - | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10267,8 |
| Модульная лыжная база | УКС | 2024 | 2025 | - | - | - | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2257,7 | - | - | 211,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт здания прокуратуры Ковернинского муниципального округа | УКС | 2024 | 2026 | - | - | - | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 6708,7 | 2581,6 | - | 5591,2 | 1184,2 | - | 1843,0 | 351,0 | - | - | - | - | - | - |
| Газификация котельной в д.Понурово ул.Молодежная д.26 (пожарное ДЕПО) | УКС | 2024 | 2024 | - | - | - | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,7 | - | - | 1250,0 | - | - | 1260,2 | - | - | - | - | - | 4055,0 |
| Капитальный ремонт здания Семинского СДК, расположенного по адресу: Нижегород ская область, д.Семино, пл.Победы, д.1 | УКС | 2024 | 2025 | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12504,7 | 3126,2 | - | - | 3260,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт ливневой канализации на ул.Карла Маркса в р.п.Ковернино | УКС | 2024 | 2024 | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1369,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт отделения почтовой связид.Камен ное Ковернинского му- ниципального округа Нижегородской области | УКС | 2024 | 2025 | - | - | - | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | - | 251,5 | 59,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонтные работы на плотине в д.Демино | Гаврилов.ТО | Г 2024 | 2024 | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка котла наруж ного размещения дом культуры д.Семино | УКС | 2025 | 2027 | - | - | - | - | 1 объект | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520,0 |  | - | 907,1 | - | - | 6000,0 | - | - | - |
| Установка котла наруж ного размещения МДОУ д/с "Солнышко" д.Семино | УКС | 2025 | 2027 | - | - | - | - | 1 объект | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 |  | - | - | - | - | 6000,0 | - | - | - |
| Установка котла наруж ного размещения МОУ "Семинская основная школа" | УКС | 2025 | 2027 | - | - | - | - | 1 объект | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,0 |  | - | - | - | - | 6000,0 | - | - | - |
| Выполнение ремонт ных работ на гидротех ничес ком сооружении по ул.Озерная д.Демино | Гаврилов.ТО | 2025 | 2025 | - | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт кровли здания МАУ "Редакция "Ковернин ские новости" | Редакция | 2025 | 2026 | - | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884,1 | - | - | 265,1 | - | - | - | - | - | - |
| Строительство дорог в Южном квартале р.п.Ковернино | УКС | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 3,3км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500,0 | - | - | - | - | - | - |
| Строительство парковки для детского сада "Колосок" | УКС | 2025 | 2025 | - | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка котла наруж ного размещения МДОУ д/с "Родничок" с.Хохлома | УКС | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,0 | - | - | - |
| Установка котла наруж ного размещения МОУ "Хохломская средняя школа" с.Хохлома | УКС | 2027 | 2027 | - | - | - | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,0 | - | - | - |
| Распределительные газопроводы юго-запад ной части р.п.Ковер нино Ковернинского муниципального округа Нижегородской области | УКС | 2028 | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18372.1 |
| Приведение защитных сооружений граждан ской обороны (на базе Ковернинской средней школы №2 и Скоробо гатовской средней школы) в готовность для укрытия. | УКС | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720,0 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по программе |  | 2021 | 2028 |  |  | - |  |  |  |  |  | 23028,8 | 33752,2 | 9646,9 | 38554,1 | 70723,6 | 18995,7 | 480922,5 | 20902,5 | 112286,2 | 103144,2 | 32547,4 | 116360,6 | 58897,2 | 34811,4 | - | - | 22210,0 | - | - | 35704.9 |