Администрация

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.05.2026										№679

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)

по организации работы в информационной системе управления проектами

с

государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

В соответствии с пунктом 4 раздела V протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш.Хуснуллина от 25 декабря 2025г. №207/пр, пунктом 2 раздела III протокола совещания с представителями субъектов Российской Федерации по вопросу цифровой трансформации отрасли строительства под председательством заместителя	Министра строительства и жилищно– коммунального хозяйства Российской Федерации К.А.Михайлика от 20 января 2026г. №66-ПРМ-КМ и во исполнение пункта 1.4 плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) в Нижегородской области	на 2026г., утвержденного заместителем Председателя Правительства Нижегородской области Каргиным И.Н. 12 февраля 2026г., администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области

постановляет:

- Утвердить прилагаемый типовой план мероприятий («дорожную карту») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) (далее – типовой план мероприятий).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ администрации Ковернинского округа Сидельникову Евгению Александровну

Врип главы местного самоуправления		Васильев А.А.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области от 22.05.2026 №679

ТИПОВОЙПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ(«ДОРОЖНАЯКАРТА»)

поорганизацииработымуниципальныхзаказчиковвинформационнойсистемеуправленияпроектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

| № п/п | Наименованиемероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемыйрезультат/ Виддокумента,подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел1.Организационныемероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | НаправлениевГКУНО«Нижегородстройзаказчик» информации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП | 15мая2026г. | Васильев Алексей Александрович–Временно исполняющий полномочия главы местного самоуправления | Письмо об утверждении плана мероприятий(«дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП, направленное Посредством СЭДО |
| 1.2 | Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе для муниципального образования. | Июнь2026г. | Васильев Алексей Александрович–Временно исполняющий полномочия главы местного самоуправления | В муниципальном образовании приняты: - правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе; - правовой акт об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат/ Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджета (за исключением объектов со 100%федеральнымфинансированием)на территории муниципального образования (на основе приказа министерства строительства Нижегородской областиот13октября 2023 г. № 328-238/23од) |
| 1.3 | Контроль и обеспечение ведения исполнительной документациивформеэлектронныхдокументовбез дублирования на бумажном носителе. | ежеквартальнов срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ГосударевКириллВалентинович– главный специалист отдела архитектуры и строительства | Отчет о проделанной работе, направленныйвадресГКУНО «Нижегородстройзаказчик»посредством СЭДО |
| 1.4 | Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе | 3квартал2026г. | ВасильевАлексейАлександрович–Временно исполняющий полномочия главы местного самоуправления | вмуниципальномобразованииприняты: - правовойакт,определяющийпорядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования набумажномносителе; - правовой акт об утверждении регламентапередачипроектнойи рабочей документации пристроительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100%федеральнымфинансированием)на территории муниципального образования. |
| 1.5 | Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных служащих, муниципальных заказчиковпонаправлениюцифровой трансформациистроительнойотрасли | Июнь2026г.,далее по мере необходимости | ВасильевАлексейАлександрович–Временно исполняющий полномочия главы местного самоуправления Государев Кирилл Валентинович – главный специалистотделаархитектурыистроительства | Документы,подтверждающие повышение квалификации |

| № п/п | Наименованиемероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемыйрезультат/ Виддокумента,подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Представлениеотчетаобисполнениип.1.2–1.5 плана мероприятий в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» | 31июля2026г., 30ноября2026г. | ВасильевАлексейАлександрович–Временно исполняющий полномочия главы местного самоуправления | Отчет о проделанной работе, направленныйпосредствомСЭДО |
| Раздел2.ВедениеИнформационнойсистемыуправленияпроектамигосударственногозаказчикавсферестроительства |  |  |  |  |
| 2.1 | АктуализациясведенийопользователяхИСУПиз числа сотрудников организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства | постоянно | ГосударевКириллВалентинович–главный специалист отдела архитектуры и строительства | Направлениеактуализированногоперечня пользователей системы ИСУП в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», в случае изменения перечня лиц, ответственных за работу в ИСУП |
| 2.2 | Организацияполученияэлектронных подписей для пользователей ИСУП из числа организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительстваобъектовкапитальногостроительства, не имеющих действующей электронной подписи | постоянно | ГосударевКириллВалентинович–главный специалист отдела архитектуры и строительства | Всеми пользователями ИСУП из организации,выполняющейфункции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства получены электронные подписи. ДляпользователейИСУП,неимеющих действующей электронной подписи, организовано получение электронных подписей |
| 2.3 | Направлениеинформацииобобъектахкапитального строительства, планируемых к реализации на территории муниципального образования за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) | Всрокнепозднее 3 рабочих дней с момента заключения контракта на проектирование/ строительство объектов | ВасильевАлексейАлександрович–Временно исполняющий полномочия главы местного самоуправления ГосударевКириллВалентинович–главный специалист отдела архитектуры и строительства | НаправлениеписьмавадресГКУНО «Нижегородстройзаказчик»посредством СЭДО |
| 2.4 | Обеспечение участияпользователейИСУП изчисла организаций, выполняющих функции муниципальногозаказчикастроительстваобъектов капитального строительства, в обучающих | постоянно | ГосударевКириллВалентинович–главный специалист отдела архитектуры и строительства | Пользователиподготовлены кработев ИСУП |

| № п/п | Наименованиемероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемыйрезультат/ Виддокумента,подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | семинарах,проводимыхФАУ«РосКапСтрой |  | Контроль:ВасильевАлексейАлександрович– Временно исполняющий полномочия главы местного самоуправления |  |
| 2.5 | Участие в мероприятиях (стратегические сессии, форумы, круглые столы и пр.), направленных на разъяснениепринциповинеобходимостиработыв ИСУП, формирования цифровой вертикали строительной отрасли и результатах проработки мероприятий настоящего плана мероприятий для организаций, выполняющих функции муниципальногозаказчикастроительстваобъектов капитальногостроительства | неменее1разав квартал | Государев Кирилл Валентинович – главный специалистотделаархитектурыистроительства Контроль:ВасильевАлексейАлександрович– Временно исполняющий полномочия главы местного самоуправления | Пользователипринялиучастиев мероприятии |
| 2.6 | ОбеспечениенаполненияразделовИСУП«Основная информация», «Управление проектами», «Документация» для всех объектов капитального строительства, реализуемых на территории муниципальногообразования,внесенныхвИСУП, даннымииподдержаниеуказанныхразделовв актуальном состоянии | постоянно | Государев Кирилл Валентинович – главный специалистотделаархитектурыистроительства | Информациявноситсянапостоянной основе |
| 2.7 | Обеспечение включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при выполнении работ по строительству объектов капитального строительства | постоянно | ВасильевАлексейАлександрович–Временно исполняющий полномочия главы местного самоуправления Государев Кирилл Валентинович – главный специалистотделаархитектурыистроительства | Муниципальныеконтракты о выполнении работ по строительству объектов капитального строительства содержат требования о ведении исполнительнойдокументациивформе электронных документов без дублирования на бумажном носителе |
| 2.8 | Обеспечение обмена даннымивмашиночитаемом формате между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительноепроектированиеи/или строительно-монтажные работы, посредством ИСУПивнешнейинформационнойсистемы | постоянно | Государев Кирилл Валентинович – главный специалистотделаархитектурыистроительства | Информациявноситсянапостоянной основе |

| № п/п | Наименованиемероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемыйрезультат/ Виддокумента,подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подряднойорганизации(ВИС), имеющей интеграциюсИСУП |  |  |  |
| 2.9 | Представлениеотчетаобисполнениираздела2плана мероприятий и процессе ведения ИСУП на территории муниципального образования Нижегородской области в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» | ежеквартальнов срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ВасильевАлексейАлександрович–Временно исполняющий полномочия главы местного самоуправления | Отчет о реализации мероприятий поведениюИСУП,направленный посредством СЭДО |