Администрация

Ковернинского  муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.03.2026									№352

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» на 2026-2028 годы

В соответствии с постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области № 728 от 26 ноября 2020 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» на 2026-2028 годы;

2. Отменить:

- Постановление администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области от 26.03.2025 № 415 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» на 2025-2027 годы»;

- Постановление администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области от 06.03.2026 №325 «О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» на 2025-2027 годы, утвержденного постановлением администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области от 26.03.2025 № 415.

3. Управлению архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области разместить настоящее постановление на сайте администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области (И.С. Родичев).

Врип главы местного самоуправления				А.А. Васильев

Утвержден постановлением администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

От 13.03.2026 №352

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» на 2026 – 2028 годы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на очередной финансовый год, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на первый год планового периода, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на второй год планового периода, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий | ТО администрации, УКС администрации | 2026 | 2028 | Количество благоустроенных дворовых территорий в муниципальном округе 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий в муниципальном округе 11 | Количество благоустроенных дворовых территорий в муниципальном округе 23 | 0 | 0 | 1124,7 |  | 0 | 0 | 1535,2 | 0 | 0 | 0 | 1535,2 | 0 |
| 1.1 Благоустройство дворовых территорий | ТО администрации, УКС администрации | 2026 | 2028 |  |  |  | 0 | 0 | 1124,7 |  | 0 | 0 | 1535,2 | 0 | 0 | 0 | 1535,2 | 0 |
| 2.Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (повышение уровня благоустройства общественных территорий) | ТО администрации, УКС администрации | 2026 | 2028 | Количество благоустроенных общественных пространств в муниципальном округе - 1 | Количество благоустроенных общественных пространств в муниципальном округе - 1 | Количество благоустроенных общественных пространств в муниципальном округе- 1 | 5000,0 | 319,2 | 591,0 |  | 5000,0 | 376,3 | 597,4 | 0 | 5000,0 | 434,8 | 603,9 | 0 |
| 2.1 Повышение уровня благоустройства общественных территорий | ТО администрации, УКС администрации | 2026 | 2028 |  |  |  | 5000,0 | 319,2 | 591,0 |  | 5000,0 | 376,3 | 597,4 | 0 | 5000,0 | 434,8 | 603,9 | 0 |
| 2.2 Содержание объектов благоустройства | ТО администрации, УКС администрации | 2026 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий | ТО администрации, УКС администрации | 2026 | 2028 | Количество граждан в возрасте от 14лет, проживающих и вовлеченных в решение вопросов развития городской среды - 1729 | Количество граждан в возрасте от 14лет, проживающих и вовлеченных в решение вопросов развития городской среды - 1729 | Количество граждан в возрасте от 14лет, проживающих и вовлеченных в решение вопросов развития городской среды -1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых территорий | ТО администрации, УКС администрации | 2026 | 2028 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствие с заключенными соглашениями о благоустройстве между администрацией владельцем объекта | ТО администрации, УКС администрации | 2026 | 2028 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в соответствие с заключенными соглашениями между администрацией и собственником жилья | ТО администрации, УКС администрации | 2026 | 2028 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Информационная деятельность по освещению хода реализации муниципальной программы | ТО администрации, УКС администрации | 2026 | 2028 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5000,0 | 319,2 | 1715,7 | 0 | 5000,0 | 376,3 | 2132,6 | 0 | 5000,0 | 434,8 | 2139,1 | 0 |