Администрация

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2026										№353

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области», утверждённую постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 22 декабря 2020 года №832

В соответствии с постановлением Администрации Ковернинского муниципальногорайонаНижегородскойобластиот26ноября2020года

№728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области», утверждённую постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 22 декабря 2020 года №832, изложив ее в новой прилагаемой редакции.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- УКС администрации Ковернинского округа обеспечить официальное опубликование текста постановления в газете «Ковернинские новости», полного текста постановления в сетевом издании «Ковернинские новости» и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Ковернинского муниципального округа.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на УКС администрации Ковернинского округа Нижегородской области (А.А. Ивашкова).

Врип главы местного самоуправления				А.А. Васильев

Приложение к постановлению администрации Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области от 13.03.2026 №353

Муниципальная программа

«Развитие транспортной инфраструктуры в Ковернинском муниципальном округе Нижегородской области»

  - Паспорт программы

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Управлениеархитектуры,капитальногостроительстваи ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области. |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | ТерриториальныеорганыадминистрацииКовернинского муниципального округа Подрядныеорганизации(посогласованию). |  |
| Цели программы | Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооруженийна них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основесвоевременногоикачественноговыполненияработ поремонтуисодержанию. |  |
| Задачипрограммы | Повышение технического уровня существующих автомобильныхдорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, и искусственных сооружений на них. |  |
| Этапыисроки реализации программы | Сроки реализации программы 2021 – 2028 годы. Программа реализуется в один этап. |  |
| Объемыбюджетных ассигнований программызасчет средствбюджета округа | ОбщийобъемфинансированияпоПрограммесоставляет– 450663,3 тыс. рублей. Финансирование мероприятий программы ведется за счет средствмуниципальногодорожногофондаКовернинского муниципального округа. Объемыфинансированияпогодам: 2021 год – 40139,6 тыс. рублей 2022год–57348,1тыс.рублей 2023год–61617,9тыс.рублей 2024год–83215,6тыс.рублей 2025год–68543,7тыс.рублей 2026год–55253,4тыс.рублей 2027год–41446,6тыс.рублей 2028 год – 43098,4 тыс.рублей |  |
| Индикаторы достиженияцелии показатели непосредственных результатов | Долямуниципальныхдорог,отвечающихнормативным требованиям,отобщейпротяженности муниципальных автомобильных дорог увеличится на 23,5% Протяженность отремонтированных автодорог Ковернинскогомуниципального округа–54,326км. |  |
| Справочно: объем налоговых расходов Ковернинского муниципальногоокругаврамкахреализациимуниципальной программы(всего) |  | - |

  - Текстоваячастьмуниципальнойпрограммы

    - Содержаниепроблемыиобоснованиенеобходимостиеерешения программными методами

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Общая протяженность дорог Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (далее – ГКУ НО ГУАД) на территории Ковернинского муниципального округа – 450,93 км. Общая протяженность дорог местного значения – 367,5 км, в том числе с твердым покрытием – 217,4 км., не отвечает нормативным требованиям – 256,96 км (67,2%), количество мостов– 29 шт. (202 п.м.).

2.2.Цели, задачи

Основная цель программы - сохранение и восстановление существующейдорожной сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, обеспечение ихтранспортно-эксплуатационныхпоказателейна уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию.

К основной задаче относится повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, и искусственных сооружений на них.

  - Срокииэтапыреализациимуниципальнойпрограммы

Реализацияпрограммыбудетосуществлятьсяводинэтап2021-2028годов.

2.4.Перечень основныхмероприятиймуниципальнойпрограммы

Мероприятия программы в части реализации на муниципальных дорогах Ковернинского муниципального округа представлены в таблице 1 и финансируются за счет средств муниципального дорожного фонда Ковернинского муниципального округа, денежные средства которого поступают за счет акцизов на нефтепродукты.

Протяженностиобъектовуказаныориентировочно,будутуточненыприразработке проектно-сметной документации

Таблица1

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполне ния | Исполнители мероприятий | Источники финансирования |  | Объемфинансирования(погодам) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028 год | Всего |
| Сохранениеивосстановлениесуществующейдорожнойсети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |  |  |  | Всего | 40139,6 | 57348,1 | 61617,9 | 83215,6 | 68543,7 | 55253,4 | 41446,6 | 43098,4 | 450663,3 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 30877,9 | 39901,3 | 39219,5 | 51701,2 | 46388,2 | 39321,9 | 41446,6 | 43098,4 | 331955,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 9261,7 | 17333,1 | 21862,1 | 31031,6 | 22155,5 | 15689,6 | 0,0 | 0,0 | 117333,6 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 113,7 | 536,3 | 482,8 | 0,0 | 241,9 | 0,0 | 0,0 | 1374,7 |
| 1 | Выполнениеработпо содержаниюавтомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2021- 2028 | ТО Администрации Ковернинского муниципального округа,УКС | Бюджет муниципального округа | 12491,7 | 11549,9 | 13548,2 | 11866,1 | 10434,7 | 14210,4 | 14020,0 | 15020,0 | 103141,0 |
| 2 | Выполнениеработпо ремонтуавтомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2021- 2028 | ТО Администрации Ковернинского муниципального округа, УКС | Бюджет муниципального округа | 18386,2 | 28351,4 | 25671,3 | 39835,1 | 35953,5 | 25111,5 | 27426,6 | 28078,4 | 228814,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 9261,7 | 17333,1 | 21862,1 | 31031,6 | 22155,5 | 15689,6 | 0,0 | 0,0 | 117333,6 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 113,7 | 536,3 | 482,8 | 0,0 | 241,9 | 0,0 | 0,0 | 1374,7 |
| 2.1 | Расходы по ремонту автомобильных дорог и искусственныхсооружений на них | 2021- 2028 | ТО Администрации Ковернинского муниципального округа,УКС | Бюджет муниципального округа | 17572,0 | 21299,2 | 19379,8 | 28343,4 | 28634,2 | 18044,7 | 27426,6 | 28078,4 | 188778,3 |
| 2.2 | Расходынакапитальный ремонт и ремонт автомобильныхдорогобщего | 2021- 2028 | ТО Администрации Ковернинского | Бюджет муниципального округа | 814,2 | 3178,7 | 547,7 | 1980,6 | 1193,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7715,3 |

|  | пользованияместного значения |  | муниципального округа, УКС | Областной бюджет | 9261,7 | 10053,6 | 10317,9 | 12134,5 | 12155,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53923,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решить!» (Ремонт автомобильной дороги общегопользованияместного значенияпоул.Молодежнаяв д.Большие Круты) | 2022 | ТО Администрации Ковернинского муниципального округа, УКС | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 722,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722,1 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 1659,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1659,8 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 2.4 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решить!» (Ремонт автомобильной дороги по ул.Миракм0+000-км0+990в д.Вязовка)) | 2022 | ТО Администрации Ковернинского муниципального округа, УКС | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 1250,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1250,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 2876,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2876,2 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,7 |
| 2.5 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решить!»(ДорогаЗолотой Хохломы»" ( выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул.Золотой Хохломы в р.п.Ковернино) | 2022 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 1900,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,9 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 2743,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2743,5 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 |
| 2.6 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт автомобильной дороги общегопользованияместного значенияпоул.Заречнаявд. Марково Ковернинского муниципального округа Нижегородскойобласти) | 2023 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 981,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2051,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2051,7 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 132,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,9 |
| 2.7 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт автомобильной дороги по ул.ЗаречнаякмПК0+517-км ПК0+861 д.Маза Ковернинского муниципального округа Нижегородскойобласти) | 2023 | Администрация Ковернинского муниципального округа,УКС,ТО | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 672,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1448,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 111,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,6 |
| 2.8 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт автомобильной дороги по ул.Юбилейнаякм0+000-км 0+480 в с.Белбаж Ковернинского муниципального округа) | 2023 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 706,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2624,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2624,4 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 33,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 |
| 2.9 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт автомобильнойдорогивд. Глибино Ковернинского муниципального округа Нижегородской области) | 2023 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 1052,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1052,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 2420,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2420,1 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 2.10 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!»(Выполнениеработ по ремонту дорожногопокрытиянаулицеГлиняная гряда (2 часть) в р.п. КоверниноКовернинского муниципального округа Нижегородской области) | 2023 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 2330,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2330,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 222,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222,1 |
| 2.11 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!»(Выполнениеработ по ремонту дорожного покрытия ул.Заречная в р.п.Ковернино Ковернинского муниципального округа Нижегородскойобласти) | 2024 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2688,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2688,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,5 |
| 2.12 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!»(Выполнениеработ по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги на ул.Зарубина в р.п.Ковернино Ковернинского муниципального округа Нижегородскойобласти) | 2024 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1841,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1841,4 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,3 |

| 2.13 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт автомобильной дороги общегопользованияместного значения по ул. Советская от дома № 48 до дома № 83 в д.Каменное Ковернинского муниципального округа Нижегородскойобласти460 мп) | 2024 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 565,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2099,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2099,1 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,6 |
| 2.14 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт автомобильнойдорогивд. Шабоши Ковернинского муниципального округа) | 2024 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1401,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1401,5 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2.15 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!»(Ремонтучастка автомобильной дороги - подъезд к д.Мокушино Ковернинского муниципального округа Нижегородской области) | 2024 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1521,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1521,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 |
| 2.16 | Расходына реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт автомобильнойдороги- подъезд к д.Глибино Ковернинского муниципальногоокруга Нижегородскойобласти) | 2024 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1425,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1425,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2.17 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт дороги в д.МихайловоКовернинского муниципального округа Нижегородскойобласти) | 2024 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1388,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1388,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2956,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2956,6 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,4 |
| 2.18 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Дорога до деревни Мокушино в асфальтовом покрытии и по деревне в щебеночном исполнении) | 2025 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2773,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2773,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.19 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт участка автомобильной дороги между д. Вязовка, ул. Мира и с. Белбаж, ул. Советская до дома № 37 Ковернинского м.о. Нижегородской области) | 2025 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2608,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2608,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 2.20 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Выполнение работ по ремонту участков тротуара по улице 50 лет ВЛКСМ в р.п. Ковернино) | 2025 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2257,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.21 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт автомобильной дороги к деревенскому кладбищу д. Каменное) | 2025 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1392,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 2.22 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт автомобильной дороги по ул.Заречная в д.Анисимово Ковернинского муниципального округа Нижегородской области) | 2026 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,5 | 0,0 | 0,0 | 877,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018,4 | 0,0 | 0,0 | 2018,4 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| 2.23 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт автомобильной дороги к деревенскому кладбищу д.Сухоноска Ковернинского муниципального округа Нижегородской области) | 2026 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,7 | 0,0 | 0,0 | 820,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 |

| 2.24 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт проездов к многоквартирным домам на ул.Молодежная в д.Понурово Ковернинского муниципального округа Нижегородской области) | 2026 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2477,5 | 0,0 | 0,0 | 2477,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 |
| 2.25 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт автомобильной дороги в д.Волково ул.Волковская Ковернинского муниципального округа Нижегородской области) | 2026 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,6 | 0,0 | 0,0 | 821,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 42,9 |
| 2.26 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Асфальтирование автомобильной дороги по д.Мокушино Ковернинского муниципального округа Нижегородской области) | 2026 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1617,8 | 0,0 | 0,0 | 1617,8 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 |
| 2.27 | Расходынареализацию проектаинициативного бюджетирования «Вам решать!» (Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Полевая в д.Шадрино Ковернинского муниципального округа Нижегородской области) | 2026 | Администрация Ковернинского муниципального округа, УКС,ТО Администрации | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,7 | 0,0 | 0,0 | 451,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1671,2 | 0,0 | 0,0 | 1671,2 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |

  - Индикаторыреализациипрограммыинепосредственныерезультаты

| Наименование индикатора | Единица измерения | Годыреализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Долямуниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям,отобщей протяженности муниципальных автомобильныхдорог | % | 24,5 | 30,6 | 32,8 | 35,2 | 37,6 | 41,1 | 44,4 | 46,2 | 48,0 |
| Непосредственныерезультаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность отремонтированных автодорог | км | 3,94 | 7,556 | 8,06 | 6,45 | 5,560 | 6,68 | 6,22 | 6,5 | 7,3 |

  - Финансовоеобеспечениереализациипрограммы

ОбщийобъемфинансированияпоПрограммесоставляет– 450663,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы ведется за счет средствмуниципальногодорожногофондаКовернинского муниципального округа.

Объемыфинансированияпогодам:

2021 год – 40139,6 тыс. рублей

2022год–57348,1тыс.рублей

2023год–61617,9тыс.рублей

2024год–83215,6тыс.рублей

2025год–68543,7тыс.рублей

2026год–55253,4тыс.рублей

2027год–41446,6тыс.рублей

2028 год – 43098,4 тыс.рублей

  - Нормативно-правовоерегулирование

Нормативно-правовыхактовКовернинскогомуниципальногоокругаНижегородской области, регулирующих данную программу, не имеется.

  - ОценкаэффективностиотреализацииПодпрограммы

Экономическая эффективность выражается в увеличении объема ремонтаавтодорог с каждого миллиона рублей, затраченного на проведение данных работ. Снижениеэкономическойэффективностипосравнениюсбазовымпериодомобусловлено изменением состава ремонтных работ. Если в прошлые годы в условиях недофинансированиядорожнойотрасли стоялацель сохраненияавтодороги выполнялись работы по поверхностной обработке, то в настоящее время требуется восстановление дорожного полотна, увеличивается физический объем выполняемых работ на автомобильныхдорогах, что влечет засобой увеличениестоимости ремонтныхработ,при этом возрастает срок их службы.

Основным показателем эффективности муниципальной программы является протяженность отремонтированных дорог – 54,326 км

  - Анализрисковреализациипрограммы

На реализацию программы могут негативно повлиять отсутствие или неполное финансирование мероприятий программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна, поэтому расходы муниципального дорожного фонда на реализацию программы должны быть предусмотрены на соответствующий финансовый год и плановый период.