Администрация

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.03.2026										№405

О внесении изменений в  план реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем» на 2025-2027 годы, утвержденного постановлением Администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области от 16.04.2025 № 525

В соответствии с постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородской области № 728 от 26 ноября 2020 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области» администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

- Внести изменения в  прилагаемый План реализации муниципальной программы «Обеспечение граждан Ковернинского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем» на 2025-2027 годы, утвердив его в новой редакции;

2. Управлению архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области обеспечить  официальное опубликование постановления  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»  на сайте  администрации Ковернинского  муниципального  округа;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области (Е.А. Сидельникова).

Врип главы местного самоуправления				А.А. Васильев

Утвержден постановлением

администрации Ковернинского

муниципального округа Нижегородской области

от 23.03.2026 №405

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение граждан Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

на 2025-2027 годы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансирование на очередной финансовый год, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на первый год планового периода, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на второй год планового периода, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Подпрограмма 1 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  | 5517,3 | 354961 | 3982,3 | 0,0 | 0,0 | 38664,5 | 2992,1 | 0,0 | 0,0 | 22169,8 | 1042,5 | 0,0 |
| 1.1 Предоставление жилья детям-сиротам | УКС | 2025 | 2027 | Предоставление жилья детям-сиротам -5 чел. | Предоставление жилья детям-сиротам -5 чел. | Предоставление жилья детям-сиротам -5 чел. | 0,0 | 20699,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 582,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 582,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Предоставление жилья лицам, нуждающимся в жилых помещениях | УКС | 2025 | 2027 | Предоставление жилья лицам, нуждающимся в жилых помещениях – 3 семьи | Предоставление жилья лицам, нуждающимся в жилых помещениях – 1 семьи | Предоставление жилья лицам, нуждающимся в жилых помещениях – 0 семьи | 0,0 | 8596,2 | 2149,0 | 0,0 | 0,0 | 4298,1 | 1075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья | УКС | 2025 | 2027 | Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья – 0 чел. | Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья – 0 чел. | Выплаты гражданам на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным на приобретение или строительство жилья – 0 чел. | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| 1.4 Социальные выплаты населению на газификацию жилья | УКС | 2025 | 2027 | Социальные выплаты населению на газификацию жилья – 0 чел. | Социальные выплаты населению на газификацию жилья – 0 ел. | Социальные выплаты населению на газификацию жилья – 0 чел. | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 |
| 1.5Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | УКС | 2025 | 2027 | Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 1 чел. | Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 1 чел. | Предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученными гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях – 1 чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 9,5 | 0,0 |
| 1.6Ремонт жилых помещений | УКС | 2025 | 2027 | Ремонт муниципальных жилых помещений–10 жилых помещений | Ремонт муниципальных жилых помещений - 10 жилых помещений | Ремонт муниципальных жилых помещений - 10 жилых помещений | 0,0 | 0,0 | 530,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| 1.7 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | УКС | 2025 | 2027 | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 11чел. | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда - 4 чел | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда -0 чел | 5517,3 | 6200,7 | 532,4 | 0,0 | 0,0 | 11180,6 | 620,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8Снос аварийного жилья | УКС | 2025 | 2027 | Снос аварийного жилья-2 дом | Снос аварийного жилья-1дом | Снос аварийного жилья-1дом | 0,0 | 0 | 743,1 | 0,0 | 0,0 | 1560,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 544,0 | 236,0 | 0,0 |
| 1.9 Предоставление материальной помощи на приобретение жилого помещения в связи отсутствием жилья и достаточных средств на его приобретение гражданам, попавших в трудную жизненную ситуацию в рамках реализации постановления Правительства НО от 23.03.2007 №86 | УКС | 2025 | 2027 | Предоставление материальной помощи на приобретение жилого помещения в связи отсутствием жилья и достаточных средств на его приобретение гражданам, попавших в трудную жизненную ситуацию в рамках реализации постановления Правительства НО от 23.03.2007 №86 -1 семья | Предоставление материальной помощи на приобретение жилого помещения в связи отсутствием жилья и достаточных средств на его приобретение гражданам, попавших в трудную жизненную ситуацию в рамках реализации постановления Правительства НО от 23.03.2007 №86-1 семья | Предоставление материальной помощи на приобретение жилого помещения в связи отсутствием жилья и достаточных средств на его приобретение гражданам, попавших в трудную жизненную ситуацию в рамках реализации постановления Правительства НО от 23.03.2007 №86 – 1 семья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2"Обеспечение реализации Муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 8311,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8311,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8311,8 | 0,0 |
| 2.1 Содержание аппарата управления | УКС | 2024 | 2026 | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области - 100%. | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области - 100%. | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области - 100%. | 0,0 | 0,0 | 8311,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8311,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8311,8 | 0,0 |
| Итого по программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5517,3 | 35496,1 | 12293,6 | 0,0 | 0,0 | 38664,5 | 11303,9 | 0,0 | 0,0 | 22169,8 | 9354,3 | 0,0 |