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АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВЕРНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (Проект)


Об утверждении муниципальной программы «Адресная инвестиционная  программа  капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области»

В целях эффективного расходования бюджетных средств для достижения стратегической цели повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального округа администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области постановляет:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области» (далее- Программа).
2.Финансовому управлению администрации Ковернинского муниципального округа предусмотреть в бюджете округа средства на финансирование программы с учетом возможности доходной части на соответствующие года.
3.УКС администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области обеспечить опубликование текста постановления в газете «Ковернинские новости», полного текста муниципального правового акта в сетевом издании «Ковернинские новости» и размещение его  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Ковернинского муниципального округа.
4.Постановление вступает в силу с даты его подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника УКС администрации Ковернинского округа Нижегородской области И.С.Родичева.

	
Глава местного самоуправления                                                                  А.А.Васильев
	
Согласовано:
Начальник УКС
Начальник Финансового управления       
Заведующий отделом экономики        
Заведующий организационно-правовым отделом                                                                                                                                                                                                           

	
И.С.Родичев
В.Н.Соколова
М.А.Банкетова
С.В.Некрасова




Коррупциогенные факторы:
выявлены / не выявлены      ______________/ Зав.орг-правовым отделом /С.В.Некрасова/

















Шустова Н.Н.
2-15-46


Приложение 1
к постановлению администрации
Ковернинского муниципального округа
Нижегородской области
от _______________ 2026 года  №_______




 

АДРЕСНАЯ   ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА
КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ
ПО  КОВЕРНИНСКОМУ  МУНИЦИПАЛЬНОМУ  ОКРУГУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Проект)













р.п.Ковернино
2026 год

1.Паспорт программы (далее – Программа)
	Наименование Программы
	«Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному  округу Нижегородской области»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа

	Соисполнители Программы
	-Администрация Ковернинского муниципального округа;
-Финансовое управление администрации Ковернинского округа;
-Управление образования  администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;
-Отдел культуры и туризма;
-Отдел по физической культуре и спорту;
-Скоробогатовский территориальный отдел.
-Гавриловский территориальный отдел.
-Хохломский территориальный отдел.
-Большемостовский территориальный отдел.
-Управление по работе с населением р.п.Ковернино.

	Подпрограммы Программы
	Не содержит подпрограмм

	Основная цель Программы
	Создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального округа

	Основные задачи Программы
	-повышение уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры городского и сельского населения Ковернинского муниципального округа;
-повышение оснащённости объектов социальной инфраструктуры округа инженерными коммуникациями;
- разработка градостроительной документации.

	Этапы и сроки реализации Программы
	2026-2028 годы

	Объём расходов на реализацию программы за счёт всех источников финансирования
	Программа предполагает финансирование в сумме 
265729,4 тыс.руб., в том числе по годам:
	2026г.
	Всего:207814,5; т.ч. ФБ- 116360,6; ОБ-58897,2;    МБ – 32556,7

	2027г.
	Всего:22210,0; т.ч. ФБ- 0; ОБ-0;    МБ – 22210,0

	2028г.
	Всего:35704.9; т.ч. ФБ- 0; ОБ-0;    МБ – 35704.9

	ИТОГО
	Всего: 265729,4; т.ч. ФБ- 116360,6; ОБ- 58897,2; 
МБ – 90471,6




	Справочно: объем налоговых расходов Ковернинского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы (всего)

	
нет


	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов    
		Наименование индикатора
достижения целей
Программы
	Единицы измерения

	Значения
индикаторов целей
Программы
по окончании
реализации
Программы

	1.Строительство разводящих сетей газопровода
	км
	6,8


	2. Выполнить проектно-изыскательские работы
	объект
	      6

	3. Выполнить градостроительную документацию
	объект
	       3

	4.Газоснабжение и установка котлов наружного размещения
	объект
	       4

	5. Оформление исходно-разрешительной документации
	объект
	       3

	6. Строительство единого водозабора
	объект
	1






2.Текстовая часть муниципальной программы.
2.1.Характеристика текущего состояния.
Настоящая  Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры, разработка проектной и градостроительной документации), повышающих обеспеченность населения Ковернинского муниципального округа объектами  социальной и инженерной инфраструктуры и оснащённость системами водо- и газоснабжения.
Социальное развитие общества в целом, и, в частности, населения, зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни влияют многие факторы: обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного и культурного обслуживания.
Недостаточный уровень обеспеченности территории Ковернинского муниципального округа объектами социальной инженерной инфраструктуры- главная проблема к социально- экономической дифференциации развития территории. 
Объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа и крайне неравномерно размещены по территории округа, более того, ряд поселений вообще не получают некоторые виды жизненно важных услуг. Возможностей местного бюджета недостаточно, чтобы полноценно и быстро решить проблему по развитию сети учреждений социальной сферы и инженерных коммуникаций.  
 Данная Программа  направлена на обеспечение софинансирования  объектов, включённых в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области.
В рамках Программы приоритетным является решение социальных задач, наибольший объем средств направляется на:
- проектные и строительные работы для объектов образования; 
- объекты инженерной инфраструктуры;
- проектные работы документов землеустройства;
- проектные и строительные работы для гидротехнических объектов;
- объекты спортивного назначения;
- жилищное строительство.
Своевременное финансирование и осознанный выбор приоритетности строительства объектов, необходимых для создания системы социальной и инженерной инфраструктуры с учётом потребностей округа.
2.2.Цели и задачи.
Главной целью реализации Программы является создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального округа.
Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
1.Повышения уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Ковернинского муниципального округа.
2.Повышение оснащённости  объектов социальной инфраструктуры  округа инженерными коммуникациями.
 3.Разработка градостроительной документации.           

2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Программа реализуется с 2026 по 2028 годы в один этап.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
Система программных мероприятий изложена в приложении к настоящей Программе (Приложение 1).

2.5.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.
	Наименование индикатора
достижения целей
Программы
	Единицы измерения

	Значения
индикаторов целей
Программы
по окончании
реализации
Программы

	1.Строительство разводящих сетей газопровода
	км
	       2028г.- 6,8

	2. Выполнить проектно-изыскательские работы
	объект
	2026 г. –3 
        2027г. – 2
        2028 г. - 1

	3. Выполнить градостроительную документацию
	объект
	2026г. – 1
2027г. – 1
2028г.-  1

	4.Газоснабжение и установка котлов наружного размещения 
	объект
	      2027г. – 3
      2028г.-   1

	5.Оформление исходно-разрешительной  документации, экспертиза.
	объект
	      2026г. –1
      2027г. – 1
      2028г.-   1

	6. Строительство единого водозабора
	объект
	      2026г. – 1



 2.6.Меры правового регулирования муниципальной программы.
	№ п/п 
	Вид правового акта 
	Основные положения правового акта (суть) 
	Ответственный исполнитель и соисполнители 
	Ожидаемые сроки принятия 

	1
	Муниципальный контракт
	Заключается по результатам проведённых муниципальных закупок 
	1.Администрация Ковернинского муниципального округа;
2.УКСАдминистрации.
3.Управление образования.
4.Отдел спорта.
5.Отдел культуры и туризма.
6.Скоробогатовский территориальный отдел.
7.Гавриловский территориальный отдел.
8.Хохломский территориальный отдел.
9.Большемостовский территориальный отдел.
10.Управление по работе с населением р.п.Ковернино
	2026-2028 годы


2.7.Обоснование объёма финансовых ресурсов муниципальной программы. Финансирование мероприятий  Программы за 2026-2028 годы составит  
265729,4 тыс.руб.
	Год реализации Программы
	Всего
	Федеральный
бюджет
	Областной
бюджет
	Местный
бюджет
	Внебюджетные источники

	2026г.
	207814,5
	116360,6
	58897,2
	32556,7
	0

	2027г.
	22210,0
	0
	0
	  22210,0
	0

	2028г.
	35704.9
	0
	0
	35704.9
	

	ВСЕГО
	265729,4
	116360,6
	58897,2
	90471,6
	0


   Объёмы и источники финансирования могут корректироваться при изменении условий нормативно-правовой базы и порядка  финансирования мероприятий Программы.
 Перечень объектов Программы и утверждённые бюджетные ассигнования по Программе могут уточняться в течение финансового года и перераспределяться на другие объекты на основании корректировки государственных программ Нижегородской области и в соответствии с принятыми решениями исполнителей основных мероприятий Программы.

2.8.Анализ рисков реализации муниципальной программы.
   На реализацию Программы и достижение поставленных задач могут повлиять негативные факторы.
	Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию Программы
	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов

	Сокращение бюджетных расходов вследствие внешних экономических и финансовых факторов 
	Привлечение средств областного бюджета, поиск соинвесторов.



3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.
Эффективность реализации Программы оценивается на основании сопоставления:
1) степени достижения целей и решения задач Программы;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета округа;
3) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации индикаторов и непосредственных результатов, а также мероприятий в установленные сроки. 
Не достижение указанных в Программе индикаторов будет свидетельствовать о неэффективной работе управления архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ковернинского муниципального округа, в том числе  неполноте контроля за исполнением запланированных мероприятий и проектов со стороны администрации Ковернинского муниципального округа.



		


Приложение 2
к постановлению администрации
Ковернинского муниципального округа
Нижегородской области
от ___________ 2026 года №_______
ПЕРЕЧНЬ  ОБЪЕКТОВ
АДРЕСНОЙ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ
по КОВЕРНИНСКОМУ  МУНИЦИПАЛЬНОМУ  ОКРУГУ (ПРОЕКТ)

	п/п
	Наименование объекта
	Год начала реализации
	Год окон чания реализации
	Год  реализации
	Объемы финансирования по источникам, тыс.руб.
	Примечание

	
	
	
	
	
	ВСЕГО
	ФБ
	ОБ
	МБ
	Внебюдж.
	 

	1
	Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей
	2026
	2028
	всего
	1370,0
	0
	0
	1370,0
	0
	 

	
	
	
	
	2026
	370,0
	0
	0
	370,0
	0
	ПИР, СМР 

	
	
	
	
	2027
	500,0
	0
	0
	500,0
	0
	 

	
	
	
	
	2028
	500,0
	0
	0
	500,0
	0
	 

	2
	Строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино Нижегородской области
	2026
	2026
	всего
	1980,0
	0
	0
	1980,0
	0
	 

	
	
	
	
	2026
	1980,0
	0
	0
	1980,0
	0
	ПИР 

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	3
	Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования застройки поселений Ковернинского округа
	2026
	2028
	всего
	8074,9
	0
	0
	8074,9
	0
	 

	
	
	
	
	2026
	3074,9
	0
	0
	3074,9
	0
	ПИР 

	
	
	
	
	2027
	2500,0
	0
	0
	2500,0
	0
	 

	
	
	
	
	2028
	2500,0
	0
	0
	2500,0
	0
	 

	4
	Строительство единого водозабора в р.п.Ковернино Нижегородской области
	2026
	2026
	всего
	187678,4
	116360,6
	57054,2
	14263,6
	0
	СМР 

	
	
	
	
	2026
	187678,4
	116360,6
	57054,2
	14263,6
	0
	 

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	5
	Газоснабжение домов многодетных семей д.Гавриловка (АДО, ТО)
	2026
	2028
	всего
	30,0
	0
	0
	30,0
	0
	АДО, ТО, ПИР

	
	
	
	
	2026
	10,0
	0
	0
	10,0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	10,0
	0
	0
	10,0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	10,0
	0
	0
	10,0
	0
	

	6
	Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378
	2026
	2026
	всего
	5023,8
	0
	0
	5023,8
	0
	ПИР, СМР

	
	
	
	
	2026
	5023,8
	0
	 0
	5023,8
	0
	

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	 0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0 
	0
	0
	

	7
	Распределительные газопроводы  д.Грачиха Ковернинского района Нижегородской области 
	2028
	2028
	всего
	10267,8
	0
	0
	10267,8
	0
	СМР

	
	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0 
	

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0 
	

	
	
	
	
	2028
	10267,8
	0
	0
	10267,8
	0
	

	8
	Капитальный ремонт здания прокуратуры Ковернинского муниципального округа                                                                                                                                                                                                               
	2026
	2026
	всего
	2194,0
	0
	1843,0
	351,0
	0
	СМР

	
	
	
	
	2026
	2194,0
	0
	1843,0
	351,0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	9
	Газификация котельной в д.Понурово ул.Молодежная д.26 (пожарное ДЕПО)
	2028
	2028
	всего
	4055,0
	0
	0
	4055,0
	0
	ПИР, СМР

	
	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0 
	

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	 0
	

	
	
	
	
	2028
	4055,0
	0
	0
	4055,0
	0
	

	10
	Сельский дом культуры. Установка котла наружного размещения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д.Семино, ул.Победы, д.1, кад.номер 52:08:0011708:1055
	2026
	2027
	всего
	6998,3
	0
	0
	6998,3
	0
	ПИР, СМР

	
	
	
	
	2026
	998,3
	0
	0
	998,3
	0
	

	
	
	
	
	2027
	6000,0
	0
	0
	6000,0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0 
	

	11
	Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Солнышко" д.Семино
	2027
	2027
	всего
	6000,0
	0
	0
	6000,0
	0
	ПИР, СМР

	
	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	6000
	0
	0
	6000,0
	0 
	

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	12
	Установка котла наружного размещения МОУ "Семинская основная школа" 
	2027
	2027
	всего
	6000,0
	0
	0
	6000,0
	0
	ПИР, СМР

	
	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	6000,0
	0
	0
	6000,0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	13
	Капитальный ремонт кровли здания МАУ "Редакция "Ковернинские новости"
	2026
	2026
	Всего
	265,1
	0
	0
	265,1
	0
	СМР

	
	
	
	
	2026
	265,1
	0
	0
	265,1
	0
	

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	14
	Строительство дорог в Южном квартале р.п.Ковернино
	2026
	2026
	всего
	5500,0
	0
	0
	5500,0
	0
	ПИР

	 
	
	
	
	2026
	5500,0
	0
	0
	5500,0
	0
	

	 
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	15
	Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Родничок" с.Хохлома
	2027
	2027
	Всего
	600,0
	0
	0
	600,0
	0
	ПИР

	
	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	600,0
	0
	0
	600,0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	16
	Установка котла наружного размещения МОУ "Хохломская средняя школа" с.Хохлома
	2027
	2027
	всего
	600,0
	0
	0
	600,0
	0
	ПИР

	
	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	600
	0
	0
	600
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0,0
	0
	0
	0,0
	0
	

	17
	Распределительные газопроводы  юго-западной части р.п.Коверни но Ковернинского муниципаль ного округа  Нижегородской области 
	2028
	2028
	всего
	18372,1
	0
	0
	18372,1
	0
	СМР

	
	
	
	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	18372,1
	0
	0
	18372,1
	0
	

	18
	Приведение защитных соружений гражданской обороны (на базе Ковернинской средней школы №2 и Скоробогатовской средней школы) в готовность для укрытия.
	2026
	2026
	всего
	720,0
	0
	0
	720,0
	0
	ПИР

	
	
	
	
	2026
	720,0
	0
	0
	720,0
	0
	

	
	
	
	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	ИТОГО по программе
	всего
	265729,4
	116360,6
	58897,2
	90471,6
	0
	 

	
	
	2026
	207814,5
	116360,6
	58897,2
	32556,7
	0
	 

	
	
	2027
	22210,0
	0
	0
	22210,0
	0
	 

	
	
	2028
	35704,9
	0
	0
	35704,9
	0
	 


Приложение 3
к постановлению администрации
Ковернинского муниципального округа
Нижегородской области
от ___________ 2026 года №_______
ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО КОВЕРНИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ (ПРОЕКТ)

	Муниципальный заказчик/застройщик
	№
	Наименование объекта
	Наименование муниципальной целевой программы
	Код классификации расходов муниципального бюджета и код по ОКВЭД
	Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию

	УКС администрации Ковернинского округа
	1
	Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей
	
	0502
ОКВЭД: 42.21
	ПИР, СМР

	
	2
	Строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино Нижегородской области
	
	0702
ОКВЭД: 41.20
	ПИР

	
	3
	Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования застройки поселений Ковернинского округа
	
	0412
ОКВЭД: 41.20
	ПИР

	
	4
	Строительство единого водозабора в р.п.Ковернино Нижегородской области
	
	0502
ОКВЭД: 42.11.
	СМР

	
	5

	Газоснабжение домов многодетных семей д.Гавриловка (АДО, ТО)
	
	0412
ОКВЭД: 41.20
	ПИР

	
	6
	Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378
	
	0502
ОКВЭД: 71.12
	ПИР, СМР

	
	7
	Распределительные газопроводы  д.Грачиха Ковернинского МО Нижегородской области
	
	0502
ОКВЭД: 71.12
	СМР

	
	8
	Капитальный ремонт здания прокуратуры Ковернинского муниципального округа                                                                                                                                                                                                               
	
	0113
ОКВЭД: 43.31
	СМР

	
	9
	Газификация котельной в д.Понурово ул.Молодежная д.26 (пожарное ДЕПО)
	
	0502
ОКВЭД: 71.12
	ПИР, СМР

	
	10
	Сельский дом культуры. Установка котла наружного размещения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д.Семино, ул.Победы, д.1, кад.номер 52:08:0011708:1055
	
	0502
ОКВЭД: 71.12
	ПИР, СМР

	
	11
	Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Солнышко" д.Семино
	
	0502
ОКВЭД: 71.12
	ПИР, СМР

	
	12
	Установка котла наружного размещения МОУ "Семинская основная школа"
	
	0502
ОКВЭД: 71.12
	ПИР, СМР

	
	13
	Капитальный ремонт кровли здания МАУ "Редакция "Ковернинские новости"
	
	1202
ОКВЭД: 43.31
	СМР

	
	14
	Строительство дорог в Южном квартале р.п.Ковернино
	
	0409
ОКВЭД: 42.11
	ПИР

	
	15
	Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Родничок" с.Хохлома
	
	0502
ОКВЭД: 71.12
	ПИР

	
	16
	Установка котла наружного размещения МОУ "Хохломская средняя  школа" с.Хохлома
	
	0502
ОКВЭД: 71.12
	ПИР

	
	17
	Распределительные газопроводы  юго-западной части р.п.Ковернино Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области
	
	0502
ОКВЭД: 71.12	
	СМР

	
	18
	Приведение защитных сооружений гражданской обороны (на базе Ковернинской средней школы №2 и Скоробогатовской средней школы) в готовность для укрытия.
	
	0701
ОКВЭД: 42.11
	ПИР










Приложение 4
к постановлению администрации
Ковернинского муниципального округа
Нижегородской области
от ___________ 2026 года №_______
План реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округа Нижегородской области» на 2026-2028 годы (проект)

	Наименование объекта
	Ответственный
исполнитель
	Срок
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Финансиро
вание на   2026год,
тыс.руб.
	Финансиро
вание на   2027год,
тыс.руб.
	Финансирование
на   2028 год,
тыс.руб.

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	Федерал. б-т
	Областн. б-т
	Местный б-т
	Федерал. б-т
	Областн. б-т
	Местный б-т
	Федерал. б-т
	Областн. б-т
	Местный б-т

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей
	УКС
	    2026
	2028
	1 объект

	1 объект

	1 объект

	-
	-
	370,0
	-
	-
	500,0
	-
	-
	500,0

	Строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино Нижегородской области
	УКС
	2026
	2026
	1 объект

	-
	-

	-
	-
	1980,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования и застройки поселений Ковернинского района
	УКС
	    2026

	2028
	1 объект
	1 объект
	1 объект

	-
	-
	3074,9
	-
	-
	2500,0
	-
	-
	2500,0

	Строительство единого водозабора в р.п.Ковернино Нижегородской области
	УКС
	     2026
	2026
	1 объект
	-
	-
	116360,6
	57054,2
	14263,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Газоснабжение домов многодетных семей д.Гавриловка (АДО,ТО)
	УКС
	2026
	2026
	1 объект
	1 объект
	1 объект
	
	-
	10,0
	
	-
	10,0
	-
	-
	10.0

	Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378)
	УКС
	2026
	           2026
	1 объект
	-
	-
	-
	-
	5023,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Распределительные газопроводы  д.Грачиха Ковернинского района Нижегородской области
	УКС
	   2028
	    2028
	-
	-
	6,8км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10267,8

	Капитальный ремонт здания прокуратуры Ковернинского муниципального округа                                                                                                                                                                                                               
	УКС
	  2026
	   2026
	1 объект
	-
	-
	-
	1843,0

	  351,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Газификация котельной в д.Понурово ул.Молодежная д.26 (пожарное ДЕПО)
	УКС
	    2028
	2028
	1 объект
	-
	1 объект
	-
	-
	       -
	-
	-
	-
	-
	-
	  4055,0

	Сельский дом культуры. Установка котла наруж ного размещения. Ниже городская область, Ковернинский р-н,  д.Се мино, пл.Победы, д.1 52:08:0011708:1055
	УКС
	     2026
	2027
	1 объект
	1 объект
	-
	
	-
	998,3
	-
	-
	6000,0
	-
	-
	-

	Установка котла наруж ного размещения МДОУ д/с "Солнышко" д.Семино
	УКС
	    2027
	2027
	-
	1 объект
	-
	
	-
	-
	-
	-
	6000,0
	-
	-
	-

	Установка котла наруж ного размещения МОУ "Семинская основная школа"
	УКС
	  2027
	2027
	-
	1 объект
	-
	
	-
	-
	-
	-
	6000,0
	-
	-
	-

	Капитальный ремонт кровли здания МАУ "Редакция "Ковернин ские новости"
	Редакция
	     2026
	     2026
	-
	-
	-
	-
	-
	265,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство дорог в Южном квартале р.п.Ковернино
	УКС
	    2026
	 2026
	1 объект
	-
	-
	-
	-
	  5500,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Установка котла наруж ного размещения МДОУ д/с "Родничок" с.Хохлома
	УКС
	   2027
	   2027
	-
	1 объект
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	600,0
	-
	-
	-

	Установка котла наруж ного размещения МОУ "Хохломская средняя школа" с.Хохлома
	УКС
	   2027
	   2027
	-
	1 объект
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	600,0
	-
	-
	-

	Распределительные газопроводы  юго-запад ной части р.п.Ковер нино Ковернинского муниципального округа  Нижегородской области
	УКС
	  2028
	2028
	-
	-
	1 объект
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18372.1

	Приведение защитных сооружений граждан ской обороны (на базе Ковернинской средней школы №2 и Скоробо гатовской средней школы) в готовность для укрытия.
	УКС
	   2026
	2026
	1 объект
	-
	-
	-
	-
	720,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по программе
	
	    2026
	     2028
	
	
	
	116360,6
	58897,2
	32556,7
	-
	-
	22210,0
	-
	-
	35704,9
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