АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВЕРНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (Проект)

Об утверждении муниципальной программы «Адресная инвестиционная  программа  капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области»

В целях эффективного расходования бюджетных средств для достижения стратегической цели повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального округа администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области» (далее- Программа).

2.Финансовому управлению администрации Ковернинского муниципального округа предусмотреть в бюджете округа средства на финансирование программы с учетом возможности доходной части на соответствующие года.

3.УКС администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области обеспечить опубликование текста постановления в газете «Ковернинские новости», полного текста муниципального правового акта в сетевом издании «Ковернинские новости» и размещение его  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Ковернинского муниципального округа.

4.Постановление вступает в силу с даты его подписания.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника УКС администрации Ковернинского округа Нижегородской области И.С.Родичева.

Глава местного самоуправления                                                                  А.А.Васильев

| Согласовано: Начальник УКС Начальник Финансового управления Заведующий отделом экономики Заведующий организационно-правовым отделом | И.С.Родичев В.Н.Соколова М.А.Банкетова С.В.Некрасова |
| --- | --- |

Коррупциогенные факторы:

выявлены / не выявлены      ______________/ Зав.орг-правовым отделом /С.В.Некрасова/

Шустова Н.Н.

2-15-46

Приложение 1

к постановлению администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от _______________ 2026 года  №_______

АДРЕСНАЯ   ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ

ПО  КОВЕРНИНСКОМУ  МУНИЦИПАЛЬНОМУ  ОКРУГУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Проект)

р.п.Ковернино

2026 год

1.Паспорт программы (далее – Программа)

| Наименование Программы | «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа |  |  |
| Соисполнители Программы | -Администрация Ковернинского муниципального округа; -Финансовое управление администрации Ковернинского округа; -Управление образования администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области; -Отдел культуры и туризма; -Отдел по физической культуре и спорту; -Скоробогатовский территориальный отдел. -Гавриловский территориальный отдел. -Хохломский территориальный отдел. -Большемостовский территориальный отдел. -Управление по работе с населением р.п.Ковернино. |  |  |
| Подпрограммы Программы | Не содержит подпрограмм |  |  |
| Основная цель Программы | Создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального округа |  |  |
| Основные задачи Программы | -повышение уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры городского и сельского населения Ковернинского муниципального округа; -повышение оснащённости объектов социальной инфраструктуры округа инженерными коммуникациями; - разработка градостроительной документации. |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2026-2028 годы |  |  |
| Объём расходов на реализацию программы за счёт всех источников финансирования | Программа предполагает финансирование в сумме 265729,4 тыс.руб., в том числе по годам: 2026г.; Всего:207814,5; т.ч. ФБ- 116360,6; ОБ-58897,2; МБ – 32556,7. 2027г.; Всего:22210,0; т.ч. ФБ- 0; ОБ-0; МБ – 22210,0. 2028г.; Всего:35704.9; т.ч. ФБ- 0; ОБ-0; МБ – 35704.9. ИТОГО; Всего: 265729,4; т.ч. ФБ- 116360,6; ОБ- 58897,2; МБ – 90471,6. |
| Справочно: объем налоговых расходов Ковернинского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы (всего) |  |  | нет |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |  | Наименование индикатора достижения целей Программы; Единицы измерения; Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы. 1.Строительство разводящих сетей газопровода; км; 6,8. 2. Выполнить проектно-изыскательские работы; объект; 6. 3. Выполнить градостроительную документацию; объект; 3. 4.Газоснабжение и установка котлов наружного размещения; объект; 4. 5. Оформление исходно-разрешительной документации; объект; 3. 6. Строительство единого водозабора; объект; 1. |

2.Текстовая часть муниципальной программы.

2.1.Характеристика текущего состояния.

Настоящая  Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры, разработка проектной и градостроительной документации), повышающих обеспеченность населения Ковернинского муниципального округа объектами  социальной и инженерной инфраструктуры и оснащённость системами водо- и газоснабжения.

Социальное развитие общества в целом, и, в частности, населения, зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни влияют многие факторы: обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного и культурного обслуживания.

Недостаточный уровень обеспеченности территории Ковернинского муниципального округа объектами социальной инженерной инфраструктуры- главная проблема к социально- экономической дифференциации развития территории.

Объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа и крайне неравномерно размещены по территории округа, более того, ряд поселений вообще не получают некоторые виды жизненно важных услуг. Возможностей местного бюджета недостаточно, чтобы полноценно и быстро решить проблему по развитию сети учреждений социальной сферы и инженерных коммуникаций.

Данная Программа  направлена на обеспечение софинансирования  объектов, включённых в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области.

В рамках Программы приоритетным является решение социальных задач, наибольший объем средств направляется на:

- проектные и строительные работы для объектов образования;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- проектные работы документов землеустройства;

- проектные и строительные работы для гидротехнических объектов;

- объекты спортивного назначения;

- жилищное строительство.

Своевременное финансирование и осознанный выбор приоритетности строительства объектов, необходимых для создания системы социальной и инженерной инфраструктуры с учётом потребностей округа.

2.2.Цели и задачи.

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального округа.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1.Повышения уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Ковернинского муниципального округа.

2.Повышение оснащённости  объектов социальной инфраструктуры  округа инженерными коммуникациями.

3.Разработка градостроительной документации.

2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа реализуется с 2026 по 2028 годы в один этап.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Система программных мероприятий изложена в приложении к настоящей Программе (Приложение 1).

2.5.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

| Наименование индикатора достижения целей Программы | Единицы измерения | Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| 1.Строительство разводящих сетей газопровода | км | 2028г.- 6,8 |
| 2. Выполнить проектно-изыскательские работы | объект | 2026 г. –3 2027г. – 2 2028 г. - 1 |
| 3. Выполнить градостроительную документацию | объект | 2026г. – 1 2027г. – 1 2028г.- 1 |
| 4.Газоснабжение и установка котлов наружного размещения | объект | 2027г. – 3 2028г.- 1 |
| 5.Оформление исходно-разрешительной документации, экспертиза. | объект | 2026г. –1 2027г. – 1 2028г.- 1 |
| 6. Строительство единого водозабора | объект | 2026г. – 1 |

2.6.Меры правового регулирования муниципальной программы.

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный контракт | Заключается по результатам проведённых муниципальных закупок | 1.Администрация Ковернинского муниципального округа; 2.УКСАдминистрации. 3.Управление образования. 4.Отдел спорта. 5.Отдел культуры и туризма. 6.Скоробогатовский территориальный отдел. 7.Гавриловский территориальный отдел. 8.Хохломский территориальный отдел. 9.Большемостовский территориальный отдел. 10.Управление по работе с населением р.п.Ковернино | 2026-2028 годы |

2.7.Обоснование объёма финансовых ресурсов муниципальной программы. Финансирование мероприятий  Программы за 2026-2028 годы составит

265729,4 тыс.руб.

| Год реализации Программы | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026г. | 207814,5 | 116360,6 | 58897,2 | 32556,7 | 0 |
| 2027г. | 22210,0 | 0 | 0 | 22210,0 | 0 |
| 2028г. | 35704.9 | 0 | 0 | 35704.9 |  |
| ВСЕГО | 265729,4 | 116360,6 | 58897,2 | 90471,6 | 0 |

Объёмы и источники финансирования могут корректироваться при изменении условий нормативно-правовой базы и порядка  финансирования мероприятий Программы.

Перечень объектов Программы и утверждённые бюджетные ассигнования по Программе могут уточняться в течение финансового года и перераспределяться на другие объекты на основании корректировки государственных программ Нижегородской области и в соответствии с принятыми решениями исполнителей основных мероприятий Программы.

2.8.Анализ рисков реализации муниципальной программы.

На реализацию Программы и достижение поставленных задач могут повлиять негативные факторы.

| Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию Программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- |
| Сокращение бюджетных расходов вследствие внешних экономических и финансовых факторов | Привлечение средств областного бюджета, поиск соинвесторов. |

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации Программы оценивается на основании сопоставления:

1) степени достижения целей и решения задач Программы;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета округа;

3) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации индикаторов и непосредственных результатов, а также мероприятий в установленные сроки.

Не достижение указанных в Программе индикаторов будет свидетельствовать о неэффективной работе управления архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ковернинского муниципального округа, в том числе  неполноте контроля за исполнением запланированных мероприятий и проектов со стороны администрации Ковернинского муниципального округа.

Приложение 2

к постановлению администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от ___________ 2026 года №_______

ПЕРЕЧНЬ  ОБЪЕКТОВ

АДРЕСНОЙ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ

по КОВЕРНИНСКОМУ  МУНИЦИПАЛЬНОМУ  ОКРУГУ (ПРОЕКТ)

| п/п | Наименование объекта | Год начала реализации | Год окон чания реализации | Год реализации | Объемы финансирования по источникам, тыс.руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | Внебюдж. |  |
| 1 | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей | 2026 | 2028 | всего | 1370,0 | 0 | 0 | 1370,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 370,0 | 0 | 0 | 370,0 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2027 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |  |
| 2 | Строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино Нижегородской области | 2026 | 2026 | всего | 1980,0 | 0 | 0 | 1980,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 1980,0 | 0 | 0 | 1980,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования застройки поселений Ковернинского округа | 2026 | 2028 | всего | 8074,9 | 0 | 0 | 8074,9 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 3074,9 | 0 | 0 | 3074,9 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2027 | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 2500,0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 |  |
| 4 | Строительство единого водозабора в р.п.Ковернино Нижегородской области | 2026 | 2026 | всего | 187678,4 | 116360,6 | 57054,2 | 14263,6 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2026 | 187678,4 | 116360,6 | 57054,2 | 14263,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Газоснабжение домов многодетных семей д.Гавриловка (АДО, ТО) | 2026 | 2028 | всего | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | АДО, ТО, ПИР |
|  |  |  |  | 2026 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |
| 6 | Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378 | 2026 | 2026 | всего | 5023,8 | 0 | 0 | 5023,8 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2026 | 5023,8 | 0 | 0 | 5023,8 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Распределительные газопроводы д.Грачиха Ковернинского района Нижегородской области | 2028 | 2028 | всего | 10267,8 | 0 | 0 | 10267,8 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 10267,8 | 0 | 0 | 10267,8 | 0 |  |
| 8 | Капитальный ремонт здания прокуратуры Ковернинского муниципального округа | 2026 | 2026 | всего | 2194,0 | 0 | 1843,0 | 351,0 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2026 | 2194,0 | 0 | 1843,0 | 351,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Газификация котельной в д.Понурово ул.Молодежная д.26 (пожарное ДЕПО) | 2028 | 2028 | всего | 4055,0 | 0 | 0 | 4055,0 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 4055,0 | 0 | 0 | 4055,0 | 0 |  |
| 10 | Сельский дом культуры. Установка котла наружного размещения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д.Семино, ул.Победы, д.1, кад.номер 52:08:0011708:1055 | 2026 | 2027 | всего | 6998,3 | 0 | 0 | 6998,3 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2026 | 998,3 | 0 | 0 | 998,3 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Солнышко" д.Семино | 2027 | 2027 | всего | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 6000 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Установка котла наружного размещения МОУ "Семинская основная школа" | 2027 | 2027 | всего | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | ПИР, СМР |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Капитальный ремонт кровли здания МАУ "Редакция "Ковернинские новости" | 2026 | 2026 | Всего | 265,1 | 0 | 0 | 265,1 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2026 | 265,1 | 0 | 0 | 265,1 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Строительство дорог в Южном квартале р.п.Ковернино | 2026 | 2026 | всего | 5500,0 | 0 | 0 | 5500,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2026 | 5500,0 | 0 | 0 | 5500,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Родничок" с.Хохлома | 2027 | 2027 | Всего | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Установка котла наружного размещения МОУ "Хохломская средняя школа" с.Хохлома | 2027 | 2027 | всего | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 17 | Распределительные газопроводы юго-западной части р.п.Коверни но Ковернинского муниципаль ного округа Нижегородской области | 2028 | 2028 | всего | 18372,1 | 0 | 0 | 18372,1 | 0 | СМР |
|  |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 18372,1 | 0 | 0 | 18372,1 | 0 |  |
| 18 | Приведение защитных соружений гражданской обороны (на базе Ковернинской средней школы №2 и Скоробогатовской средней школы) в готовность для укрытия. | 2026 | 2026 | всего | 720,0 | 0 | 0 | 720,0 | 0 | ПИР |
|  |  |  |  | 2026 | 720,0 | 0 | 0 | 720,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | всего | 265729,4 | 116360,6 | 58897,2 | 90471,6 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 207814,5 | 116360,6 | 58897,2 | 32556,7 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 22210,0 | 0 | 0 | 22210,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 35704,9 | 0 | 0 | 35704,9 | 0 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от ___________ 2026 года №_______

ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО КОВЕРНИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ (ПРОЕКТ)

| Муниципальный заказчик/застройщик | № | Наименование объекта | Наименование муниципальной целевой программы | Код классификации расходов муниципального бюджета и код по ОКВЭД | Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКС администрации Ковернинского округа | 1 | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей |  | 0502 ОКВЭД: 42.21 | ПИР, СМР |
|  | 2 | Строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино Нижегородской области |  | 0702 ОКВЭД: 41.20 | ПИР |
|  | 3 | Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования застройки поселений Ковернинского округа |  | 0412 ОКВЭД: 41.20 | ПИР |
|  | 4 | Строительство единого водозабора в р.п.Ковернино Нижегородской области |  | 0502 ОКВЭД: 42.11. | СМР |
|  | 5 | Газоснабжение домов многодетных семей д.Гавриловка (АДО, ТО) |  | 0412 ОКВЭД: 41.20 | ПИР |
|  | 6 | Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378 |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 7 | Распределительные газопроводы д.Грачиха Ковернинского МО Нижегородской области |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | СМР |
|  | 8 | Капитальный ремонт здания прокуратуры Ковернинского муниципального округа |  | 0113 ОКВЭД: 43.31 | СМР |
|  | 9 | Газификация котельной в д.Понурово ул.Молодежная д.26 (пожарное ДЕПО) |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 10 | Сельский дом культуры. Установка котла наружного размещения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д.Семино, ул.Победы, д.1, кад.номер 52:08:0011708:1055 |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 11 | Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Солнышко" д.Семино |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 12 | Установка котла наружного размещения МОУ "Семинская основная школа" |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 13 | Капитальный ремонт кровли здания МАУ "Редакция "Ковернинские новости" |  | 1202 ОКВЭД: 43.31 | СМР |
|  | 14 | Строительство дорог в Южном квартале р.п.Ковернино |  | 0409 ОКВЭД: 42.11 | ПИР |
|  | 15 | Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Родничок" с.Хохлома |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР |
|  | 16 | Установка котла наружного размещения МОУ "Хохломская средняя школа" с.Хохлома |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | ПИР |
|  | 17 | Распределительные газопроводы юго-западной части р.п.Ковернино Ковернинского муниципального округа Нижегородской области |  | 0502 ОКВЭД: 71.12 | СМР |
|  | 18 | Приведение защитных сооружений гражданской обороны (на базе Ковернинской средней школы №2 и Скоробогатовской средней школы) в готовность для укрытия. |  | 0701 ОКВЭД: 42.11 | ПИР |

Приложение 4

к постановлению администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от ___________ 2026 года №_______

## План реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округа Нижегородской области» на 2026-2028 годы (проект)

| Наименование объекта | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) |  |  | Финансиро вание на 2026год, тыс.руб. |  |  | Финансиро вание на 2027год, тыс.руб. |  |  |  | Финансирование на 2028 год, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | 2026г. | 2027г. | 2028г. | Федерал. б-т | Областн. б-т | Местный б-т | Федерал. б-т | Областн. б-т |  | Местный б-т | Федерал. б-т |  | Областн. б-т |  | Местный б-т |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |
| Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей | УКС | 2026 | 2028 | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | 370,0 | - | - | 500,0 |  |  | - |  | - |  | 500,0 |  |
| Строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино Нижегородской области | УКС | 2026 | 2026 | 1 объект | - | - | - | - | 1980,0 | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования и застройки поселений Ковернинского района | УКС | 2026 | 2028 | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | 3074,9 | - | - | 2500,0 |  |  | - |  | - |  | 2500,0 |  |
| Строительство единого водозабора в р.п.Ковернино Нижегородской области | УКС | 2026 | 2026 | 1 объект | - | - | 116360,6 | 57054,2 | 14263,6 | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Газоснабжение домов многодетных семей д.Гавриловка (АДО,ТО) | УКС | 2026 | 2026 | 1 объект | 1 объект | 1 объект |  | - | 10,0 |  | - | 10,0 |  |  | - |  | - |  | 10.0 |  |
| Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378) | УКС | 2026 | 2026 | 1 объект | - | - | - | - | 5023,8 | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Распределительные газопроводы д.Грачиха Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2028 | 2028 | - | - | 6,8км | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | 10267,8 |  |
| Капитальный ремонт здания прокуратуры Ковернинского муниципального округа | УКС | 2026 | 2026 | 1 объект | - | - | - | 1843,0 | 351,0 | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Газификация котельной в д.Понурово ул.Молодежная д.26 (пожарное ДЕПО) | УКС | 2028 | 2028 | 1 объект | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | 4055,0 |  |
| Сельский дом культуры. Установка котла наруж ного размещения. Ниже городская область, Ковернинский р-н, д.Се мино, пл.Победы, д.1 52:08:0011708:1055 | УКС | 2026 | 2027 | 1 объект | 1 объект | - |  | - | 998,3 | - | - | 6000,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Установка котла наруж ного размещения МДОУ д/с "Солнышко" д.Семино | УКС | 2027 | 2027 | - | 1 объект | - |  | - | - | - | - | 6000,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Установка котла наруж ного размещения МОУ "Семинская основная школа" | УКС | 2027 | 2027 | - | 1 объект | - |  | - | - | - | - | 6000,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Капитальный ремонт кровли здания МАУ "Редакция "Ковернин ские новости" | Редакция | 2026 | 2026 | - | - | - | - | - | 265,1 | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Строительство дорог в Южном квартале р.п.Ковернино | УКС | 2026 | 2026 | 1 объект | - | - | - | - | 5500,0 | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Установка котла наруж ного размещения МДОУ д/с "Родничок" с.Хохлома | УКС | 2027 | 2027 | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | 600,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Установка котла наруж ного размещения МОУ "Хохломская средняя школа" с.Хохлома | УКС | 2027 | 2027 | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | 600,0 |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Распределительные газопроводы юго-запад ной части р.п.Ковер нино Ковернинского муниципального округа Нижегородской области | УКС | 2028 | 2028 | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | 18372.1 |  |
| Приведение защитных сооружений граждан ской обороны (на базе Ковернинской средней школы №2 и Скоробо гатовской средней школы) в готовность для укрытия. | УКС | 2026 | 2026 | 1 объект | - | - | - | - | 720,0 | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| Итого по программе |  | 2026 | 2028 |  |  |  | 116360,6 | 58897,2 | 32556,7 | - | - | 22210,0 |  |  | - |  | - |  | 35704,9 |  |