**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

16.01.2026 №16

**О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области», утверждённую постановлением Администрации Ковернинского муниципального района**

**от 10 ноября 2020 года №683»**

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковернинского муниципального округа Нижегородской области, утверждённым постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 26 ноября 2020 года №728, администрация Ковернинского муниципального округа Нижегородской области **постановляет**:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области», утверждённую постановлением Администрации Ковернинского муниципального района от 10 ноября 2020 года №683, утвердив её в новой редакции (прилагается).

2.УКС администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области обеспечить опубликование текста постановления в газете «Ковернинские новости», полного текста муниципального правового акта в сетевом издании «Ковернинские новости» и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Ковернинского муниципального округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.начальника УКС администрации Ковернинского округа Нижегородской области А.Е.Умнова.

Глава местного самоуправления О.П.Шмелев

Приложение 1

к постановлению администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от 16.01.2026 №16

**АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

**КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ**

**ПО КОВЕРНИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

р.п.Ковернино

2025 год

**1.Паспорт программы (далее – Программа)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округу Нижегородской области» | | |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа | | |
| Соисполнители Программы | -Администрация Ковернинского муниципального округа;  -Финансовое управление администрации Ковернинского округа;  -Управление образования администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области;  -Отдел культуры и туризма;  -Отдел по физической культуре и спорту;  -Скоробогатовский территориальный отдел.  -Гавриловский территориальный отдел. | | |
| Подпрограммы Программы | Не содержит подпрограмм | | |
| Основная цель Программы | Создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального округа | | |
| Основные задачи Программы | -повышение уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры городского и сельского населения Ковернинского муниципального округа;  -повышение оснащённости объектов социальной инфраструктуры округа инженерными коммуникациями;  - разработка градостроительной документации. | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2021-2027 годы | | |
| Объём расходов на реализацию программы за счёт всех источников финансирования | Программа предполагает финансирование в сумме  **1682609,2 тыс.руб.**, в том числе по годам:   |  |  | | --- | --- | | 2021г. | Всего:56781,0; т.ч. ФБ- 0; ОБ -23028,8; МБ – 33752,2 | | 2022г. | Всего:48201,0; т.ч. ФБ-0; ОБ -9646,9; МБ – 38554,1 | | 2023г. | Всего:89719,3; т.ч. ФБ- 0; ОБ-70723,6; МБ – 18995,7 | | 2024г. | Всего:501825,0; т.ч. ФБ- 0; ОБ-480922,5;  МБ – 20902,5 | | 2025г. | Всего:345072,0; т.ч. ФБ- 112286,2; ОБ-200238,5;  МБ – 32547,3 | | 2026г. | Всего:600272,6; т.ч. ФБ- 116360,6; ОБ-464348,7; МБ – 19563,3 | | 2027г. | Всего:40738,3; т.ч. ФБ- 0; ОБ-0; МБ – 40738,3 | | ИТОГО | Всего:1682609,2; т.ч. ФБ- 228646,8; ОБ- 1248909,0;  МБ – 205053,4 | | | |
| Справочно: объем налоговых расходов Ковернинского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы (всего) | | | нет |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование индикатора  достижения целей  Программы | Единицы измерения | Значения  индикаторов целей  Программы  по окончании  реализации  Программы | | 1.Строительство разводящих сетей газопровода | км | 8,1 | | 2. Выполнить проектно-изыскательские работы | объект | 32 | | 3. Выполнить градостроительную документацию | объект | 7 | | 4.Газоснабжение и установка котлов наружного размещения | объект | 8 | | 5. Ремонт объекта спортивного назначения | объект | 2 | | 6.Благоустройство территории р.п.Ковернино | объект | 2 | | 7.Установка узла учёта | объект | 1 | | 8. Оформление исходно-разрешительной документации | объект | 16 | | 9.Строительство объекта образования | объект | 0 | | 10.Разработка технических заданий на проектные работы | объект | 2 | | 11.Строительство дорог | км | 0,511 | | 12.Разработка схем наружных коммуникаций | объект | 2 | | 13.Ремонт объекта культуры | объект | 3 | | 14.Строительство гидротехнических сооружений (мостов) | объект | 2 | | 15.Строительство жилого дома | объект | 1 | | 16.Строительство наружного водопровода | км | 0,445 | | 17.Строительство очистных сооружений | объект | 1 | | 18.Строительство объекта спортивного назначения | объект | 1 | | 19.Капитальный ремонт объекта общественного назначения | объект | 2 | | 20. Ремонт объекта инженерной инфраструктуры | объект | 1 | | 21. Ремонт гидротехничес -кого сооружения | объект | 2 | | 22. Строительство единого водозабора | объект | 1 | | |

**2.Текстовая часть муниципальной программы.**

**2.1.Характеристика текущего состояния.**

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры, разработка проектной и градостроительной документации), повышающих обеспеченность населения Ковернинского муниципального округа объектами социальной и инженерной инфраструктуры и оснащённость системами водо- и газоснабжения.

Социальное развитие общества в целом, и, в частности, населения, зависит от функционирования системы удовлетворения многообразных потребностей. На качество жизни влияют многие факторы: обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного и культурного обслуживания.

Недостаточный уровень обеспеченности территории Ковернинского муниципального округа объектами социальной инженерной инфраструктуры- главная проблема к социально- экономической дифференциации развития территории.

Объекты социальной и инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа и крайне неравномерно размещены по территории округа, более того, ряд поселений вообще не получают некоторые виды жизненно важных услуг. Возможностей местного бюджета недостаточно, чтобы полноценно и быстро решить проблему по развитию сети учреждений социальной сферы и инженерных коммуникаций.

Данная Программа направлена на обеспечение софинансирования объектов, включённых в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области.

В рамках Программы приоритетным является решение социальных задач, наибольший объем средств направляется на:

- проектные и строительные работы для объектов образования;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- проектные работы документов землеустройства;

- проектные и строительные работы для гидротехнических объектов;

- объекты спортивного назначения;

- жилищное строительство.

Своевременное финансирование и осознанный выбор приоритетности строительства объектов, необходимых для создания системы социальной и инженерной инфраструктуры с учётом потребностей округа.

**2.2.Цели и задачи.**

Главной целью реализации Программы является создание материальной базы для развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального округа.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1.Повышения уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Ковернинского муниципального округа.

2.Повышение оснащённости объектов социальной инфраструктуры округа инженерными коммуникациями.

3.Разработка градостроительной документации.

**2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Программа реализуется с 2021 по 2027 годы в один этап.

**2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы.**

Система программных мероприятий изложена в приложении к настоящей Программе (Приложение 1).

**2.5.Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование индикатора  достижения целей  Программы | Единицы измерения | Значения  индикаторов целей  Программы  по окончании  реализации  Программы |
| 1.Строительство разводящих сетей газопровода | км | 2021г.- 0;  2022г.- 4,6;  2027г.- 3,5 |
| 2. Выполнить проектно-изыскательские работы | объект | 2021г. – 11;  2022г.- 6;  2024 г. – 7  2025 г. – 4  2026 г. –3  2027г. - 1 |
| 3. Выполнить градостроительную документацию | объект | 2021г. – 1  2022г. – 1  2023г. – 1  2024г. - 1  2025г. – 1  2026г. – 1  2027г. - 1 |
| 4.Газоснабжение и установка котлов наружного размещения | объект | 2021г.- 2  2022г. – 2  2025г. – 1  2027г. - 3 |
| 5.Ремонт объекта спортивного назначения | объект | 2021г. – 1  2023г. - 1 |
| 6.Благоустройство территории р.п.Ковернино | объект | 2021г. – 1  2022г. – 1 |
| 7.Установка узла учёта | объект | 2021г. - 1 |
| 8.Оформление исходно-разрешительной документации, экспертиза. | объект | 2021г. - 8  2022г. – 3  2024г. – 2 2025г. – 1  2026г. –1  2027г. - 1 |
| 9.Строительство объекта образования | объект | 2025г. - |
| 10.Разработка технических заданий на проектные работы | объект | 2022г. - 2 |
| 11. Строительство дорог | км | 2022г. -0,211  2024г. -0,3  2025г. –0.3 |
| 12.Разработка схем наружных коммуникаций | объект | 2022г. – 1  2024г. - 1 |
| 13.Ремонт объекта культуры | объект | 2022г. – 1  2023г. – 1  2024г. - 1 |
| 14.Строительство гидротехнических сооружений (мостов) | объект | 2023г. – 1  2024г. - 1 |
| 15.Строительство жилого дома | объект | 2023г. – 1 |
| 16.Строительство наружного водопровода | км | 2023г. – 0,445 |
| 17.Строительство очистных сооружений | % объекта | 2024г.- 43,1%  2025г. – 31,7%  2026г.- 25,2% |
| 18.Строительство объекта спортивного назначения | объект | 2024г. - 1 |
| 19.Капитальный ремонт объекта общественного назначения | объект | 2024г. – 1  2025г. - 2 |
| 20. Ремонт объекта инженерной инфраструктуры | объект | 2024г. - 1 |
| 21. Ремонт гидротехнического сооружения | объект | 2024г. – 1  2025г. – 1 |
| 22. Строительство единого водозабора | объект | 2025г. – 45%  2026г. – 55% |

**2.6.Меры правового регулирования муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | Муниципальный контракт | Заключается по результатам проведённых муниципальных закупок | 1.Администрация Ковернинского муниципального округа;  2.УКС Администрации.  3.Управление образования.  4.Отдел спорта.  5.Отдел культуры и туризма.  6.Гавриловский территориальный отдел. | 2021-2027 годы |

**2.7.Обоснование объёма финансовых ресурсов муниципальной программы.** Финансирование мероприятий Программы за 2021-2027 годы составит

**1682609,2 тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации Программы | Всего | Федеральный  бюджет | Областной  бюджет | Местный  бюджет | Внебюджетные источники |
| 2021 г. | 56781,0 | 0 | 23028,8 | 33752,2 | 0 |
| 2022 г. | 48201,0 | 0 | 9646,9 | 38554,1 | 0 |
| 2023г. | 89719,3 | 0 | 70723,6 | 18995,7 | 0 |
| 2024 г. | 501825,0 | 0 | 480922,5 | 20902,5 | 0 |
| 2025г. | 345072,0 | 112286,2 | 200238,5 | 32547,3 | 0 |
| 2026г. | 600272,6 | 116360,6 | 464348,7 | 19563,3 | 0 |
| 2027г. | 40738,3 | 0 | 0 | 40738,3 | 0 |
| ВСЕГО | 1682609,2 | 228646,8 | 1248909,0 | 205053,4 | 0 |

Объёмы и источники финансирования могут корректироваться при изменении условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования мероприятий Программы.

Перечень объектов Программы и утверждённые бюджетные ассигнования по Программе могут уточняться в течение финансового года и перераспределяться на другие объекты на основании корректировки государственных программ Нижегородской области и в соответствии с принятыми решениями исполнителей основных мероприятий Программы.

**2.8.Анализ рисков реализации муниципальной программы.**

На реализацию Программы и достижение поставленных задач могут повлиять негативные факторы.

|  |  |
| --- | --- |
| **Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию Программы** | **Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов** |
| Сокращение бюджетных расходов вследствие внешних экономических и финансовых факторов | Привлечение средств областного бюджета, поиск соинвесторов. |

**3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.**

Эффективность реализации Программы оценивается на основании сопоставления:

1) степени достижения целей и решения задач Программы;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района;

3) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации индикаторов и непосредственных результатов, а также мероприятий в установленные сроки.

Не достижение указанных в Программе индикаторов будет свидетельствовать о неэффективной работе управления архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ковернинского муниципального округа, в том числе неполноте контроля за исполнением запланированных мероприятий и проектов со стороны администрации Ковернинского муниципального округа.

Приложение 2

к постановлению администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от 16.01.2026 №16

**ПЕРЕЧНЬ ОБЪЕКТОВ**

**АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ**

**по КОВЕРНИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование объекта | Год начала реализации | Год окон чания реализации | Год реализации | Объемы финансирования по источникам, тыс.руб. | | | | | Примечание |
| ВСЕГО | ФБ | ОБ | МБ | Внебюдж. |  |
| 1 | Распределительные газопроводы д.Тарасово Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2022 | всего | 14460,2 | 0 | 10215,2 | 4245,0 | 0 | СМР |
| 2021 | 11380,3 |  | 8193,5 | 3186,8 | 0 |
| 2022 | 3079,9 |  | 2021,7 | 1058,2 | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2 | Распределительные газопроводы д.Понурово Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2022 | всего | 3633,5 | 0 | 0 | 3633,5 | 0 | ПИР |
| 2021 | 2700,0 |  |  | 2700,0 | 0 |
| 2022 | 933,5 |  |  | 933,5 | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 3 | Распределительный газопровод ул.Зарубина р.п.Ковернино | 2021 | 2021 | всего | 93,0 | 0 | 0 | 93,0 | 0 | ПИР |
| 2021 | 93,0 |  |  | 93,0 | 0 |
| 2022 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 4 | Газоснабжение КСШ №1 и д/с "Рябинка" | 2021 | 2021 | всего | 4239,7 | 0 | 0 | 4239,7 | 0 | ПИР, СМР |
| 2021 | 4239,7 |  |  | 4239,7 | 0 |
| 2022 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 5 | Газоснабжение КСШ №2 | 2021 | 2021 | всего | 3580,6 | 0 | 0 | 3580,6 | 0 | ПИР, СМР |
| 2021 | 3580,6 |  |  | 3580,6 | 0 |
| 2022 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 6 | Установка котла наружного разме щения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципаль ный округ, д.Гавриловка, ул.Садовая, д.2 (объект: Школа) (газификация) | 2021 | 2022 | всего | 8666,4 | 0 | 0 | 8666,4 | 0 | ПИР, СМР |
| 2021 | 444,8 |  |  | 444,8 | 0 |
| 2022 | 8221,6 |  |  | 8221,6 | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 7 | Установка котла наружного разме щения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципаль ный округ, д.Гавриловка, ул.Школьная, д.1 (объект: Детский сад "Светлячок") (газификация) | 2021 | 2022 | всего | 9748,8 | 0 | 0 | 9748,8 | 0 | ПИР, СМР |
| 2021 | 372,9 |  |  | 372,9 | 0 |
| 2022 | 9375,9 |  |  | 9375,9 | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 8 | Разработка ПСД на ремонт, реконструкцию муниципальных учреждений (объекты культуры) | 2021 | 2021 | всего | 539,0 | 0 | 0 | 539,0 | 0 | ПИР |
| 2021 | 539,0 |  |  | 539,0 | 0 |
| 2022 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2023 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 9 | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей | 2021 | 2027 | всего | 1692,6 | 0 | 0 | 1692,6 | 0 |  |
| 2021 | 42,1 |  |  | 42,1 | 0 | СМР, ПИР |
| 2022 | 5,0 |  |  | 5,0 | 0 |  |
| 2023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2025 | 181,1 |  |  | 181,1 | 0 |  |
| 2026 | 964,4 |  |  | 964,4 | 0 |  |
| 2027 | 500,0 |  |  | 500,0 | 0 |  |
| 10 | Строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино Нижегородской области | 2021 | 2025 | всего | 20375,0 | 0 | 0 | 20375,0 | 0 |  |
| 2021 | 5000,0 |  |  | 5000,0 | 0 | ПИР |
| 2022 | 5950,0 |  |  | 5950,0 | 0 |  |
| 2023 | 4465,0 |  |  | 4465,0 | 0 |  |
| 2024 | 2980,0 |  |  | 2980,0 | 0 |  |
| 2025 | 1980,0 |  |  | 1980,0 | 0 |  |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2027 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 11 | Строительство детского сада на 240 мест в р.п.Ковернино | 2021 | 2024 | всего | 386,5 | 0 | 0 | 386,5 | 0 |  |
| 2021 | 342,5 |  |  | 342,5 | 0 | СМР |
| 2022 | 44,0 |  |  | 44,0 | 0 |  |
| 2023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0,00 |  |  |  | 0 |  |
| 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 12 | Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования застройки поселений Ковернинского округа | 2021 | 2027 | всего | 7918,9 | 0 | 0 | 7918,9 | 0 |  |
| 2021 | 400,0 |  |  | 400,0 | 0 | ПИР |
| 2022 | 1550,0 |  |  | 1550,0 | 0 |  |
| 2023 | 830,9 |  |  | 830,9 | 0 |  |
| 2024 | 108,0 |  |  | 108,0 | 0 |  |
| 2025 | 1430,0 |  |  | 1430,0 | 0 |  |
| 2026 | 1800,0 |  |  | 1800,0 | 0 |  |
| 2027 | 1800,0 |  |  | 1800,0 | 0 |  |
| 13 | Разработка ПСД "Инженерная инфраструктура южного квартала р.п.Ковернино | 2021 | 2021 | всего | 115,7 | 0 | 0 | 115,7 | 0 | ПИР |
| 2021 | 115,7 |  |  | 115,7 | 0 |  |
| 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 14 | Реконструкция моста через р.Большая Серьга на автомобильной дороге подъезд к пос.Заречный | 2021 | 2024 | всего | 113584,4 | 0 | 105736,9 | 7847,5 | 0 |  |
| 2021 | 3526,6 |  | 2468,6 | 1058,0 | 0 |  |
| 2022 | 3819,5 |  | 2468,7 | 1350,8 | 0 | ПИР |
| 2023 | 69456,5 |  | 65966,5 | 3490,0 | 0 | СМР |
| 2024 | 36771,8 |  | 34833,1 | 1938,7 | 0 |  |
| 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 |  |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 15 | Строительство единого водозабора в р.п.Ковернино Нижегородской области | 2021 | 2022 | всего | 377900,9 | 228646,8 | 109810,9 | 39443,2 | 0 |  |
| 2021 | 6050,4 |  |  | 6050,4 | 0 |  |
| 2022 | 5940,0 |  |  | 5940,0 | 0 | ПИР |
| 2023 | 0 |  |  | 0 | 0 | СМР |
| 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2025 | 178232,1 | 112286,2 | 52756,7 | 13189,2 | 0 |  |
| 2026 | 187678,4 | 116360,6 | 57054,2 | 14263,6 |  |  |
| 2027 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 16 | Строительство автомобильной дороги "Поъезд к молочной ферме д.Мокушино" | 2021 | 2021 | всего | 877,2 | 0 | 386,8 | 490,4 | 0 |  |
| 2021 | 877,2 |  | 386,8 | 490,4 | 0 | ПИР |
| 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 17 | Канализационные очистные сооружения производительностью 1100м3/сут с подводящим и отводящим коллекторами, расположенные в д.Сухоноска Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2026 | всего | 998094,5 | 0 | 986516,1 | 11578,4 | 0 |  |
| 2021 | 11270,0 |  | 10706,5 | 563,5 | 0 | ПИР, СМР |
| 2022 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2024 | 431187,9 |  | 426876,0 | 4311,9 | 0 |  |
| 2025 | 145816,8 |  | 141639,1 | 4177,7 | 0 |  |
| 2026 | 409819,8 |  | 407294,5 | 2525,3 | 0 |  |
| 2027 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений д.Новопокровское Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2021 | всего | 9,3 | 0 | 0 | 9,3 | 0 | АДО, ТО |
| 2021 | 9,3 |  |  | 9,3 | 0 |
| 2022 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 19 | Распределительный газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2022 | всего | 192,1 | 0 | 0 | 192,1 | 0 | АДО, ТО |
| 2021 | 171,3 |  |  | 171,3 | 0 |
| 2022 | 20,8 |  |  | 20,8 | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 20 | Распределительный газопроводы д.Талицы Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2021 | всего | 116,1 | 0 | 0 | 116,1 | 0 | ПИР |
| 2021 | 116,1 |  |  | 116,1 | 0 |
| 2022 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 21 | Распределительный газопроводы д.Щегольное Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2021 | всего | 104,4 | 0 | 0 | 104,4 | 0 | ПИР |
| 2021 | 104,4 |  |  | 104,4 | 0 |
| 2022 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 22 | Водозаборная скважина ул.Зарубина в р.п.Ковернино | 2021 | 2021 | всего | 47,6 | 0 | 0 | 47,6 | 0 | ПИР |
| 2021 | 47,6 |  |  | 47,6 | 0 |
| 2022 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 23 | Межпоселковый газопровод от д.Марково до д.Понурово Ковернинского района Нижегородской области | 2021 | 2022 | всего | 263,1 | 0 | 0 | 263,1 | 0 | ВДГО |
| 2021 | 65,3 |  |  | 65,3 | 0 |
| 2022 | 197,8 |  |  | 197,8 | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 24 | Капитальный ремонт кровли спорткомплекса "Узола" р.п.Ковернино | 2021 | 2021 | всего | 1591,8 | 0 | 1273,4 | 318,4 | 0 | СМР |
| 2021 | 1591,8 |  | 1273,4 | 318,4 | 0 |
| 2022 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 25 | Благоустройство "Сада Победы" в р.п.Ковернино | 2021 | 2021 | всего | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | СМР |
| 2021 | 3000,0 |  |  | 3000,0 | 0 |
| 2022 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 26 | Благоустройство общественной территории в р.п.Ковернино | 2021 | 2021 | всего | 213,0 | 0 | 0 | 213,0 | 0 | ПИР |
| 2021 | 213,0 |  |  | 213,0 | 0 |
| 2022 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 27 | Cтроительство многофункциональной спортивной площадки д.Семино | 2021 | 2021 | всего | 12,4 | 0 | 0 | 12,4 | 0 | ПИР |
| 2021 | 12,4 |  |  | 12,4 | 0 |
| 2022 | 0,0 |  |  |  | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 28 | Установка узла учета в спорткомплексе "Олимп" д.Гавриловка | 2021 | 2022 | всего | 977,4 | 0 | 0 | 977,4 | 0 | ПИР |
| 2021 | 475,0 |  |  | 475,0 | 0 |
| 2022 | 502,4 |  |  | 502,4 | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 29 | Объект культурного наследия регионального назначения "Дом в котором находился уездный совет народных депутатов поселок Ковернино ул.Советская д.18" | 2022 | 2023 | всего | 7808,5 | 0 | 5401,3 | 2407,2 | 0 | ПИР |
| 2021 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2022 | 4050,1 |  | 2846,5 | 1203,6 | 0 |
| 2023 | 3758,4 |  | 2554,8 | 1203,6 | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 30 | Школа искусств в р.п.Ковернино | 2022 | 2022 | всего | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | ПИР |
| 2021 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2022 | 20,0 |  |  | 20,0 | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 31 | Физкультурный комплекс для игровых видов спорта в р.п.Ковернино | 2022 | 2022 | всего | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | ПИР |
| 2021 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2022 | 20,0 |  |  | 20,0 | 0 |
| 2023 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2024 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  |  | 0 |
| 32 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к молочной ферме от а/д Большие Круты-Малые круты-Романово в Ковернинском районе Нижегородской области" | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к молочной ферме в д.Михайлово Ковернинского района Нижегородской области" | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к молочной ферме в д.Кошелево от а/д д.Хохлома- д.Кошелево- д.Шишино в Ковернинском районе Нижегородской области" | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Проектная документация на охранные зоны газопроводов в д.Тарасово и д.Шабоши | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Обустройство подъездной дороги к многоквартирным жилым домам для детей сирот по ул.Зарубина км 0+211 в р.п.Ковернино | 2022 | 2022 | 2022 | 1385,3 | 0 | 0 | 1385,3 | 0 | СМР |
| 37 | Разработка схем тепловых сетей Ковернинского округа | 2022 | 2024 | всего | 242,0 |  |  | 242,0 | 0 | ПИР |
| 2022 | 100,0 |  |  | 100,0 | 0 |
| 2023 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2024 | 142,0 |  |  | 142,0 | 0 |
| 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 38 | Обустройство площадки возле МОУ ДО "Детская музыкальная школа" по адресу р.п.Ковернино, ул.Советская, д.44 | 2022 | 2022 | 2022 | 87,7 |  |  | 87,7 | 0 | СМР |
| 39 | Капитальный ремонт кровли в Большекрутовском СДК | 2022 | 2022 | 2022 | 2887,5 |  | 2310,0 | 577,5 | 0 | СМР |
| 40 | Выполнение технического обследования автомобильной дороги по ул.Рыбная в р.п.Ковернино (участок прохождения водопропускной трубы) | 2022 | 2022 | 2022 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 | ПИР |
| 41 | Строительство разводящих наружных сетей канализации на улицах Полевая и Лесная в д.Семино | 2023 | 2024 | всего | 1570,6 | 0 | 0 | 1570,6 | 0 | ПИР |
| 2023 | 1230,0 |  |  | 1230,0 | 0 |
| 2024 | 340,6 |  |  | 340,6 | 0 |
| 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 42 | Строительство ливневой канализа ции в западной части п.Ковернино | 2023 | 2025 | всего | 1866,1 | 0 | 0 | 1866,1 | 0 | ПИР |
| 2023 | 770,0 |  |  | 770,0 | 0 |
| 2024 | 596,1 |  |  | 596,1 | 0 |
| 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2027 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 43 | Газоснабжение домов многодетных семей д.Гавриловка (АДО, ТО) | 2023 | 2027 | всего | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | АДО, ТО |
| 2023 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 |
| 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 |
| 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 |
| 2026 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2027 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0 |
| 44 | Футбольное поле с беговыми и роллерными дорожками р.п.Ковернино | 2023 | 2026 | всего | 619,3 | 0 | 0 | 619,3 | 0 | ПИР |
| 2023 | 619,3 |  |  | 619,3 | 0 |
| 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 45 | Ремонт кровли в танцевальном зале по в д.Сухоноска, ул.Юбилейная, д.19 | 2023 | 2023 | всего | 768,2 |  |  | 768,2 | 0 | СМР |
| 2023 | 768,2 |  |  | 768,2 | 0 |
| 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2025 | 0 |  |  |  | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 46 | Строительство пешеходного моста через р.Узола к д.Художиха Скоробогатовского тер.отдела | 2023 | 2023 | всего | 2459,6 |  |  | 2459,6 | 0 | СМР |
| 2023 | 2459,6 |  |  | 2459,6 | 0 |
| 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 47 | Подготовка основания под размещение спортивных площадок "Квадрат спорта" р.п.Ковернино, ул.50летВЛКСМ, д.41; ул.Юбилейная д.35 | 2023 | 2023 | всего | 110,0 |  |  | 110,0 | 0 | СМР |
| 2023 | 110,0 |  |  | 110,0 | 0 |
| 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 48 | Строительство индивидуального жилого дома р.п.Ковернино ул.Зарубина уч.69 | 2023 | 2023 | всего | 4274,2 |  | 2202,3 | 2071,9 | 0 | СМР |
| 2023 | 4274,2 |  | 2202,3 | 2071,9 | 0 |
| 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 49 | Прокладка наружного водопровода по ул.Зарубина от дома №8 до дома №33 | 2023 | 2023 | всего | 947,2 |  |  | 947,2 | 0 | СМР |
| 2023 | 947,2 |  |  | 947,2 | 0 |
| 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 50 | Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378 | 2023 | 2025 | всего | 1867,8 |  |  | 1867,8 | 0 | ПИР, СМР |
| 2023 | 20,0 |  |  | 20,0 | 0 |
| 2024 | 319,0 |  |  | 319,0 | 0 |
| 2025 | 1528,8 |  |  | 1528,8 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2027 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 51 | Строительство дороги к индивидуальным домам ул.Шашкова | 2025 | 2025 | всего | 0 |  |  | 0 | 0 | СМР |
| 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2027 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 52 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на Ковернинский МО | 2024 | 2024 | всего | 168,0 |  |  | 168,0 | 0 | ПИР |
| 2024 | 168,0 |  |  | 168,0 | 0 |
| 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 53 | Распределительные газопроводы д.Грачиха Ковернинского района Нижегородской области | 2024 | 2026 | всего | 20428,3 |  |  | 20428,3 | 0 | ПИР, СМР |
| 2024 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2025 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2027 | 20428,3 |  |  | 20428,3 | 0 |
| 54 | Модульная лыжная база | 2024 | 2024 | всего | 2469,3 |  |  | 2469,3 | 0 | ПИР, СМР |
| 2024 | 2257,7 |  |  | 2257,7 | 0 |
| 2025 | 211,6 |  |  | 211,6 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 55 | Капитальный ремонт здания прокуратуры Ковернинского муниципального округа | 2024 | 2024 | всего | 16065,7 |  | 12299,9 | 3765,8 | 0 | ПИР, СМР |
| 2024 | 9290,3 |  | 6708,7 | 2581,6 | 0 |
| 2025 | 6775,4 |  | 5591,2 | 1184,2 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 56 | Газификация котельной в д.Понурово ул.Молодежная д.26 (пожарное ДЕПО) | 2024 | 2025 | всего | 1467,7 |  |  | 1467,7 | 0 | ПИР |
| 2024 | 217,7 |  |  | 217,7 | 0 |
| 2025 | 1250,0 |  |  | 1250,0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 |  |
| 2027 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 57 | Капитальный ремонт здания Семинского СДК, расположенного по адресу: Нижегородская область, д.Семино, пл.Победы, д.1 | 2024 | 2024 | всего | 18891,7 |  | 12504,7 | 6387,0 | 0 | СМР |
| 2024 | 15630,9 |  | 12504,7 | 3126,2 | 0 |
| 2025 | 3260,8 |  |  | 3260,8 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 58 | Ремонт ливневой канализации на ул.Карла Маркса в р.п.Ковернино | 2024 | 2024 | 2024 | 1369,5 |  |  | 1369,5 |  | СМР |
| 59 | Ремонт отделения почтовой связи д.Каменное Ковернинского муни ципального округа Нижегородской области | 2024 | 2025 | всего | 317,5 |  | 251,5 | 66,0 |  | ПИР, СМР |
| 2024 | 7,0 |  | 0 | 7,0 |  |
| 2025 | 310,5 |  | 251,5 | 59,0 |  |
| 60 | Ремонтные работы на плотине в д.Демино | 2024 | 2024 | 2024 | 428,5 |  |  | 428,5 |  | СМР |
| 61 | Установка котла наружного размещения дом культуры д.Семино | 2025 | 2027 | всего | 6520,0 |  |  | 6520,0 | 0 | ПИР, СМР |
| 2025 | 520,0 |  |  | 520,0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2027 | 6000,0 |  |  | 6000,0 | 0 |
| 62 | Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Солнышко" д.Семино | 2025 | 2027 | всего | 6500,0 |  |  | 6500,0 | 0 | ПИР, СМР |
| 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2027 | 6000 |  |  | 6000,0 | 0 |
| 63 | Установка котла наружного размещения МОУ "Семинская основная школа" | 2025 | 2027 | всего | 6500,0 |  |  | 6500,0 | 0 | ПИР, СМР |
| 2025 | 500,0 |  |  | 500,0 | 0 |
| 2026 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2027 | 6000,0 |  |  | 6000,0 | 0 |
| 64 | Выполнение ремонтных работ на гидротехническом сооружении по ул.Озерная д.Демино | 2025 | 2025 | 2025 | 32,0 |  |  | 32,0 |  | СМР |
| 65 | Капитальный ремонт кровли здания МАУ "Редакция "Ковернинские новости" | 2025 | 2025 | 2025 | 1884,1 |  |  | 1884,1 |  | СМР |
| 66 | Строительство дорог в Южном квартале р.п.Ковернино | 2025 | 2025 | 2025 | 0 |  |  | 0 |  | ПИР |
| 67 | Строительство парковки для детского сада "Колосок" | 2025 | 2025 | 2025 | 138,8 |  |  | 138,8 |  | ПИР |
|  | ИТОГО по программе | | | всего | 1682609,2 | 228646,8 | 1248909,0 | 205053,4 | 0 |  |
| 2021 | 56781,0 | 0 | 23028,8 | 33752,2 | 0 |  |
| 2022 | 48201,0 | 0 | 9646,9 | 38554,1 | 0 |  |
| 2023 | 89719,3 | 0 | 70723,6 | 18995,7 | 0 |  |
| 2024 | 501825,0 | 0 | 480922,5 | 20902,5 | 0 |  |
| 2025 | 345072,0 | 112286,2 | 200238,5 | 32547,3 | 0 |  |
| 2026 | 600272,6 | 116360,6 | 464348,7 | 19563,3 | 0 |  |
| 2027 | 40738,3 | 0 | 0 | 40738,3 | 0 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от 16.01.2026 №16

**ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

**КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО КОВЕРНИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОКРУГУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик/застройщик | № | Наименование объекта | Наименование муниципальной целевой программы | Код классификации расходов муниципального бюджета и код по [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G) | Мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию |
| УКС Администрации Ковернинского округа | 1 | Распределительные газопроводы д.Тарасово Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | СМР |
| 2 | Распределительные газопроводы д.Понурово Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | ПИР |
| 3 | Распределительный газопровод ул.Зарубина р.п.Ковернино |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | ПИР |
| 4 | Газоснабжение КСШ №1 и д/с «Рябинка» |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | ПИР, СМР |
| 5 | Газоснабжение КСШ №2 |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | ПИР, СМР |
| 6 | Установка котла наружного размещения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д.Гавриловка, ул.Садовая, д.2 (объект: Школа) (газификация) |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | ПИР, СМР |
| 7 | Установка котла наружного размещения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д.Гавриловка, ул.Школьная, д.1 (объект: Детский сад "Светлячок") (газификация) |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | ПИР, СМР |
| 8 | Разработка ПСД на ремонт, реконструкцию муниципальных учреждений (объекты культуры) |  | 0801  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | ПИР |
| 9 | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | ПИР, СМР |
| 10 | Строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино Нижегородской области |  | 0702  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 41.20 | ПИР |
| 11 | Строительство детского сада на 240 мест в р.п.Ковернино |  | 0701  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.1 | СМР |
| 12 | Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования застройки поселений Ковернинского округа |  | 0412  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 41.20 | ПИР |
| 13 | Разработка ПСД «Инженерная инфраструктура южного квартала р.п.Ковернино |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 41.20 | ПИР |
| 14 | Реконструкция моста через р.Большая Серьга на автомобильной дороге подъезд к пос.Заречный |  | 0409  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.13 | ПИР, СМР |
| 15 | Строительство единого водозабора в р.п.Ковернино Нижегородской области |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | ПИР, СМР |
|  | 16 | Строительство автомобильной дороги "Подъезд к молочной ферме д.Мокушино" |  | 0409  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | ПИР |
| 17 | Канализационные очистные сооружения производительностью 1100м3/сут с проводящим и отводящим коллекторами, расположенные в д.Сухоноска |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | ПИР, СМР |
| 18 | Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений д.Новопокровское Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | АДО и ТО |
| 19 | Распределительные газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | АДО и ТО |
| 20 | Распределительные газопроводы д.Талицы Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | ПИР |
| 21 | Распределительные газопроводы д.Щегольное Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | ПИР |
| 22 | Водозаборная скважина ул.Зарубина в р.п.Ковернино |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | ТУ |
| 23 | Межпоселковый газопровод от д.Марково до д.Понурово Ковернинского района Нижегородской области |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | ВДГО |
| 24 | Капитальный ремонт кровли спорткомплекса "Узола" р.п.Ковернино |  | 1102  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | СМР |
| 25 | Благоустройство "Сада Победы" в р.п.Ковернино |  | 0503  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | CМР |
| 26 | Благоустройство общественной территории в р.п.Ковернино |  | 0503  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | ПИР |
| 27 | Строительство многофункциональной спортивной площадки д.Семино |  | 1102  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | ПИР |
| 28 | Установка узла учёта в спорткомплексе "Олимп" д.Гавриловка |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | ПИР |
| 29 | Объект культурного наследия регионального назначения "Дом в котором находился уездный совет народных депутатов посёлок Ковернино ул.Советская д.18" |  | 0801  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | ПИР |
|  | 30 | Школа искусств в р.п.Ковернино |  | 0801  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | ПИР |
|  | 31 | Физкультурный комплекс для игровых видов спорта в р.п.Ковернино |  | 1102  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | ПИР |
|  | 32 | Обустройство подъездной дороги к многоквартирным жилым домам для детей сирот по ул.Зарубина км 0+211 в р.п.Ковернино |  | 0409  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | СМР |
|  | 33 | Разработка схем тепловых сетей Ковернинского округа |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | ПИР |
|  | 34 | Обустройство площадки возле МОУ ДО "Детская музыкальная школа" по адресу р.п.Ковернино, ул.Советская, д.44 |  | 0409  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | СМР |
|  | 35 | Капитальный ремонт кровли в Большекрутовском СДК |  | 0801  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | СМР |
|  | 36 | Выполнение технического обследования автомобильной дороги по ул.Рыбная в р.п.Ковернино (участок прохождения водопропускной трубы) |  | 0409  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | ПИР |
|  | 37 | Строительство разводящих наружных сетей канализации на улицах Полевая и Лесная в д.Семино |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | ПИР |
|  | 38 | Строительство ливневой канализации в западной части п.Ковернино |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | ПИР |
|  | 39 | Газоснабжение домов многодетных семей д.Гавриловка (АДО, ТО) |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | АДО, ТО |
|  | 40 | Футбольное поле с беговыми и роллерными дорожками р.п.Ковернино |  | 1102  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 45.23.2 | ПИР |
|  | 41 | Ремонт кровли в танцевальном зале в д.Сухоноска, ул.Юбилейная, д.19 |  | 0113  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | СМР |
|  | 42 | Строительство пешеходного моста через р.Узола к д.Художиха Скоробогатовского тер.отдела |  | 0409  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.13 | СМР |
|  | 43 | Подготовка основания под размещение спортивных площадок "Квадрат спорта" р.п.Ковернино, ул.50летВЛКСМ, д.41; ул.Юбилейная д.35 |  | 1102  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 45.23.2 | СМР |
|  | 44 | Строительство индивидуального жилого дома р.п.Ковернино ул.Зарубина уч.69 |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21. | СМР |
|  | 45 | Прокладка наружного водопровода по ул.Зарубина от дома №8 до дома №33 |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11. | СМР |
|  | 46 | Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378 |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 47 | Строительство дороги к индивидуальным домам ул.Шашкова |  | 0409  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.21 | СМР |
|  | 48 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на Ковернинский МО |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 71.12 | ПИР |
|  | 49 | Распределительные газопроводы д.Грачиха Ковернинского МО Нижегородской области |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 50 | Модульная лыжная база |  | 1102  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 43.31 | ПИР, СМР |
|  | 51 | Капитальный ремонт здания прокуратуры Ковернинского муниципального округа |  | 0113  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 43.31 | ПИР, СМР |
|  | 52 | Газификация котельной в д.Понурово ул.Молодежная д.26 (пожарное ДЕПО) |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 53 | Капитальный ремонт здания Семинского СДК, расположенного по адресу: Нижегородская область, д.Семино, пл.Победы, д.1 |  | 0801  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 43.31 | СМР |
|  | 54 | Ремонт ливневой канализации на ул.Карла Маркса в р.п.Ковернино |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 43.22 | СМР |
|  | 55 | Ремонт отделения почтовой связи д.Каменное Ковернинского муниципального округа Нижегородской области |  | 0410  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 56 | Ремонтные работы на плотине в д.Демино |  | 0406  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 71.12 | СМР |
|  | 57 | Установка котла наружного размещения дом культуры д.Семино |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 58 | Установка котла наружного размещения МДОУ д/с "Солнышко" д.Семино |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 59 | Установка котла наружного размещения МОУ "Семинская основная школа" |  | 0502  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 71.12 | ПИР, СМР |
|  | 60 | Выполнение ремонтных работ на гидротехническом сооружении по ул.Озерная в д.Демино |  | 0406  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 71.12 | СМР |
|  | 61 | Капитальный ремонт кровли здания МАУ "Редакция "Ковернинские новости" |  | 1202  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 43.31 | СМР |
|  | 62 | Строительство дорог в Южном квартале р.п.Ковернино |  | 0409  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11 | ПИР |
|  | 63 | Строительство парковки для детского сада "Колосок" |  | 0409  [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=1D4167CFA1E24B6B9CE50F011D477E4FBAA84967FEE21889BAB67775E722A110CD770D68F153EFB6mAd4G): 42.11 | ПИР |

Приложение 4

к постановлению администрации

Ковернинского муниципального округа

Нижегородской области

от 16.01.2026 №16

***План реализации муниципальной программы «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений по Ковернинскому муниципальному округа Нижегородской области» на 2021-2027 годы***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Ответственный  исполнитель | Срок | | Непосредственный результат (краткое описание) | | | | | | | Финансиро  вание на 2021год,  тыс.руб. | | Финансиро  вание на 2022год,  тыс.руб. | | Финансиро  вание на 2023год,  тыс.руб. | | Финансиро  вание на 2024год,  тыс.руб. | | Финансиро  вание на 2025год,  тыс.руб. | | | Финансиро  вание на 2026год,  тыс.руб. | | | Финансиро  вание на 2027год,  тыс.руб. | |
| начала реализации | окончания реализации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год | 2027год | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Распределительные газопроводы д.Тарасово Ковернинского района Нижегородской области, | УКС | 2021 | 2022 | 4,6км | 4,6км | - | - | - | - | - | 8193,5 | 3186,8 | 2021,7 | 1058,2 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Распределительные газопроводы д.Понурово Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2022 | 6.5км | 6.5км | - | - | - | - | - | - | 2700,0 | - | 933,5 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Распределительный газопровод ул.Зарубина р.п.Ковернино | УКС | 2021 | 2021 | 1,4км | - | - | - | - | - | - | - | 93,0 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Газоснабжение КСШ №1 и д/с "Рябинка" | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 4239,7 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Газоснабжение КСШ №2 | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 3580,6 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378) | УКС | 2021 | 2022 | 1 объект | -1 объект | - | - | - | - | - | - | 444,8 | - | 8221,6 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Установка котла наружного размещения по адресу: Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ, д.Гавриловка, ул.Школьная, д.1 (объект: Детский сад "Светлячок") (газификация) | УКС | 2021 | 2022 | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | 372,9 | - | 9375,9 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Разработка ПСД на ремонт, реконструкцию муниципальных учреждений (объекты культуры) | УКС, отдел культуры | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 539,0 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей | УКС | 2021 | 2026 | 1 объект | 1 объект | - | - | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | 42,1 | - | 5,0 | - | - | - | - |  | - | 181,1 |  | - | 964,4 | - | 500,0 |
| Строительство школы на 630 мест в р.п.Ковернино Нижегородской области | УКС | 2021 | 2024 | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | - | 5000,0 | - | 5950,0 | - | 4465,0 | - | 2980,0 |  | - | 1980,0 |  | - | - | - | - |
| Строительского детского сада на 240 мест в р.п.Ковернино | УКС | 2021 | 2024 | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - |  | 342,5 | - | 44,0 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Внесение изменений в ген.планы и правила землепользования и застройки поселений Ковернинского района | УКС | 2021 | 2026 | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект  1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 400,0 | - | 1550,0 | - | 830,9 | - | 108,0 |  | - | 1430,0 |  | - | 1800,0 | - | 1800,0 |
| Разработка ПСД «Инженерная инфраструктура южного квартала р.п.Ковернино» | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 115,7 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Реконструкция моста через р.Большая Серьга на автомобильной дороге подъезд к пос.Заречный | УКС | 2021 | 2024 | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | 2468,6 | 1058,0 | 2468,7 | 1350,8 | 65966,5 | 3490,0 | 34833,1 | 1938,7 |  | **-** | 10,0 |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Строительство единого водозабора в р.п.Ковернино Нижегородской области | УКС | 2021 | 2026 | 1 объект | 1 объект | **-** | - | 1 объект | 1 объект | - | - | 6050,4 | - | 5940,0 | **-** | - | **-** | - | 112286,2 | 52756,7 | 13189,2 | 116360,6 | 57054,2 | 14263,6 | **-** | **-** |
| Строительство автомобильной дороги "Подъезд к молочной ферме д.Мокушино" | УКС | 2021 | 2021 | 0,171км | - | **-** | - | - | - | - | 386,8 | 490,4 | - | - | - | - | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Канализационные очистные сооружения производительностью 1100м3/сут с подводя щим и отводящим кол лекторами, располо женные в д.Сухоноска Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2026 | 1 объект | - | **-** | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | 10706,5 | 563,5 | - | - | **-** | - | 426876,0 | 4311,9 |  | 141639,1 | 4177,7 |  | 407294,5 | 2525,3 | - | - |
| Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений д.Новопокровское Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Распределительные газопроводы д.Черные Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2022 | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | 171,3 | - | 20.8 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Распределительные газопроводы д.Талицы Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 116,1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Распределительные газопроводы д.Щегольное Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 104,4 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Водозаборная скважина ул.Зарубина в р.п.Ковернино | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 47,6 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Межпоселковый газопровод от д.Марково до д.Понурово Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2021 | 2022 | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | 65,3 | - | 197.8 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт кровли спорткомплекса "Узола" р.п.Ковернино | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | 1273,4 | 318,4 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Благоустройство "Сада Победы" в р.п.Ковернино | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 3000,0 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Благоустройство общественной территории в р.п.Ковернино | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 213,0 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Cтроительство многофункциональной спортивной площадки д.Семино | УКС | 2021 | 2021 | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Установка узла учёта в спорткомплексе "Олимп" д.Гавриловка | УКС | 2021 | 2022 | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | 475,0 | - | 502,4 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Объект культурного наследия регионального назначения "Дом в котором находился уездный совет народных депутатов посёлок Ковернино ул.Советская д.18" | УКС | 2022 | 2023 | **-** | 1 объект | **-**1 объект | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2846,5 | 1203.6 | 2554,8 | 1203.6 | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Школа искусств в р.п.Ковернино | УКС | 2022 | 2022 | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | - | - |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Физкультурный комплекс для игровых видов спорта в р.п.Ковернино | УКС | 2022 | 2022 | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Обустройство подъездной дороги к многоквартирным жилым домам для детей сирот по ул.Зарубина км 0+211 в р.п.Ковернино | УКС | 2022 | 2022 | - | 0,211км | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385,3 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Разработка схем тепловых сетей Ковернинского округа | УКС | 2022 | 2024 | - | 1 объект | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | 142,0 |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Обустройство площадки возле МОУ ДО "Детская музыкальная школа" по адресу р.п.Ковернино, ул.Советская, д.44 | УКС | 2022 | 2022 | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,7 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт кровли в Большекрутовском СДК | Отдел культуры | 2022 | 2022 | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 2310,0 | 577,5 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Выполнение технического обследования автомобильной дороги по ул.Рыбная в р.п.Ковернино (участок прохождения водопропускной трубы) | УКС | 2022 | 2022 | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Строительство разводящих наружных сетей канализации на улицах Полевая и Лесная в д.Семино | УКС | 2023 | 2024 | - | - | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 1230.0 | - | 340,6 |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Строительство ливневой канализации в западной части п.Ковернино | УКС | 2023 | 2023 | - | - | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 770,0 | - | 596,1 |  | - | 500,0 |  | - | - | - | - |
| Газоснабжение домов многодетных семей д.Гавриловка (АДО, ТО) | УКС | 2023 | 2026 | - | - | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | 10,0 | - | 10,0 |  | - | 10,0 |  | - | 10,0 | - | 10,0 |
| Футбольное поле с беговыми и роллерными дорожками р.п.Ковернино | УКС | 2023 | 2026 | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619,3 | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Ремонт кровли в танцевальном зале в д.Сухоноска, ул.Юбилейная, д.19 | УКС | 2023 | 2023 | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 768,2 | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Строительство пешеходного моста через р.Узола к д.Художиха Скоробогатовского тер.отдела | Соробог.тер.отд. | 2023 | 2023 | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2459,6 | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Подготовка основания под размещение спортивных площадок "Квадрат спорта" р.п.Ковернино, ул.50летВЛКСМ, д.41; ул.Юбилейная д.35 | Отдел спорта | 2023 | 2023 | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,0 | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Строительство индивидуального жилого дома р.п.Ковернино ул.Зарубина уч.69 | УКС | 2023 | 2023 | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 2202,3 | 2071,9 | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Прокладка наружного водопровода по ул.Зарубина от дома №8 до дома №33 | УКС | 2023 | 2023 | - | - | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 947,2 | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Котельная МОУ "Понуровская основная школа" 606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1А кад.№52:08:0010537:378 | УКС | 2023 | 2024 | - | - | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | 319,0 |  | - | 1528,8 |  | - | - | - | - |
| Строительство дороги к индивидуальным домам ул.Шашкова | УКС | 2024 | 2024 | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на Ковернинский МО | УКС | 2024 | 2024 | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168,0 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Распределительные газопроводы д.Грачиха Ковернинского района Нижегородской области | УКС | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 20428,3 |
| Модульная лыжная база | УКС | 2024 | 2024 | - | - | - | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2257,7 |  | - | 211,6 | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт здания прокуратуры Ковернинского муниципального округа | УКС | 2024 | 2024 | - | - | **-** | 1 объект | 1 объект | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 6708,7 | 2581,6 |  | 5591,2 | 1184,2 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Газификация котельной в д.Понурово ул.Молодежная д.26 (пожарное ДЕПО) | УКС | 2024 | 2024 | - | - | - | 1 объект | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,7 |  | - | 1250,0 | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт здания Семинского СДК, расположенного по адресу: Нижегородская область, д.Семино, пл.Победы, д.1 | УКС | 2024 | 2024 | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12504,7 | 3126,2 |  | - | 3260,8 |  | - | - | - | - |
| Ремонт ливневой канализации на ул.Карла Маркса в р.п.Ковернино | УКС | УКС | 2024 | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1369,5 |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Ремонт отделения почтовой связи д.Каменное Ковернинского муни ципального округа Нижегородской области | УКС | УКС | УКС | - | - | - | 1 объект | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 |  | 251,5 | 59,0 |  | - | - | - | - |
| Ремонтные работы на плотине в д.Демино | Гаврилов.ТО | Г Гаврилов.ТО | Гаврилов.ТО | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428,5 |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Установка котла наруж ного размещения дом культуры д.Семино | УКС | УКС | УКС | - | - | - | - | 1 объект | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 520,0 |  | - | - | - | 6000,0 |
| Установка котла наруж ного размещения МДОУ д/с "Солнышко" д.Семино | УКС | УКС | УКС | - | - | - | - | 1 объект | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 500,0 |  | - | - | - | 6000,0 |
| Установка котла наруж ного размещения МОУ "Семинская основная школа" | УКС | УКС | УКС | - | - | - | - | 1 объект | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 500,0 |  | - | - | - | 6000,0 |
| Выполнение ремонтных работ на гидротехничес ком сооружении по ул.Озерная д.Демино | Гаврилов.ТО | Гаврилов.ТО | Гаврилов.ТО | - | - | - | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,0 | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт кровли здания МАУ "Редакция "Ковернинские новости" | Редакция | Редакция | Редакция | - | - | - | - | - | + | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884,1 | - | - | - | - | - |
| Строительство дорог в Южном квартале р.п.Ковернино | УКС | УКС | УКС | - | - | - | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство парковки для детского сада "Колосок" | УКС | УКС | УКС | - | - | - | - | - | - | 1 объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,8 | - | - | - | - | - |
| **Итого по программе** |  | **2021** | **2027** |  |  | **-** |  |  |  |  | **23028,8** | **33752,2** | **9646,9** | **38554,1** | **70723,6** | **18995,7** | **480922,5** | **20902,5** | **112286,2** | **200238,5** | **32547,3** | **116360,6** | **464348,7** | **19563,3** | **-** | **40738,3** |