Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Ковернинского муниципального округа Нижегородской области

1. Газоснабжение

1.1. Идет строительство межпоселкового газопровода высокого давления до с. Горево.

Начало строительства – 2024 год, завершение – 2026 год. В 2024 году проложено 6 км газопровода, общая протяженность 14 км.

1.2. Ведутся проектные работы по строительству  межпоселкового газопровода до дер. Щегольное. Планируемая дата строительства – 2025 год.

1.3. Подготовлен проект газификации котельной дер. Понурово.  Планируемая дата строительства – 2025 год.

1.4. Построены распределительные газопровода в дер. Бутавка, дер. Осинское, дер. Протазаново, заречная часть дер. Анисимово, дер. Скоробогатово.

1.5. В 2025 году планируется начать проектные работы по строительству распределительного газопровода по с. Гореву.

2. Образовательные учреждения

2.1.  В рамках программы «Капитального ремонта учреждений образования Нижегородской области» выполнен ремонт системы отопления в МОУ Анисимовская основная школа

2.2.  МДОУ детский сад «Рябинка» р.п. Ковернино – в рамках программы «Капитального ремонта учреждений образования Нижегородской области» выполнен капитальный ремонт фасада здания.

2.3. МОУ Ковернинская средняя школа №1 – в рамках программы «Капитального ремонта учреждений образования Нижегородской области» ведется капитальный ремонт кровли.

2.4. В рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» выполнен ремонт спортивного зала в МОУ Гавриловская средняя школа

2.5. В рамках программы «Капитального ремонта учреждений образования Нижегородской области» ведется комплексный капитальный ремонт в МОУ Скоробогатовская средняя школа, включающий в себя ремонт всех конструктивных элементов здания, инженерных сетей, ремонт внутренних помещений,  срок окончания работ 15.08.2025 года.

3. Объекты культуры

В рамках исполнения программы капитального ремонта проводятся работы в Семинском СДК, включающие в себя ремонт кровли, фасада, внутренних помещений, инженерных систем, сцены. Срок завершения работ декабрь 2024 года.

4. Объекты спорта

4.1. Ведется разработка проектной документации на капитальный ремонт СК «Узола»;

4.2. Ведется строительство модульной лыжной базы в дер. Гавриловка. Срок завершения работ декабрь 2024 года.